SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

# ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.
## IT DESARROLLADOR ALBERTO JIMENEZ
### 210920: CONTROL DE PISO. <AJM, DISEÑO>
MENÚ:
PRODUCION
CONTROL DE PISO
TRASLADO ENTRE AREAS
PROGRAMA POR AREA
SEGUIMIENTO MATERIAL ESPECIAL

REPORTES
REPORTE BACK ORDER
PROGRAMA POR AREA
RESUMEN POR AREA
PRODUCION POR AREA
HISTORIAL DE OT
MATERIALES DE OT

220811: USUARIOS PARA PRUEBAS EN QA
Planeación	777	victoria (Mauricio)
Fundas	023	023jose
Casco	838	838jose
Laca	067	067pedro
Empaque	836	0116
Diseño	995	995eduardo

EN PROCESO:
220817-C1: Usuario Diseño, debe guardar solo historial.

Reporte de Historial y Materiales. Se subio 220824: a QA se realizo pruebas, se ve muy bien.

### 220525D: † CAMBIOS EN PROVISIONES / ALERTAS
En las Provisiones generar otra pestaña que sea Seguimiento, donde se realizaran una especie de alerta, que sea por fecha y tenga notas, con el fin de poder generar un botón con una H fondo amarillo que genere un reporte en pantalla del seguimiento de todas las alertas y seguimientos por fecha.

Nota: Una vez que se captura una observación cuando se elimina la alerta y se va realizar otra se queda guardada la variable, de la captura anterior, falta refrescar.
220209: Ω ESTABLECER AUDITORIAS (EXCEPCIONES)
Generar una batería de excepciones que a diario este cuidando contabilidad para realizar auditoria en la parte operativa de la empresa. Ejemplo:
- Todo este aprovisionado (ver si es mensual o puede ser todo el año).
- Movimientos del Almacén estén completos.
- Lista de Precios del Proveedor actualizada.
- Inventarios Rotativos perpetuos.
- Traslados en Transito cerrados al día.

220803: Al ingresar a MULIIX corra las consultas correspondientes a tipo de usuario (permiso) que se registra y presentar las excepciones correspondientes a su área mediante ventana emergente donde lo lleve a la corrección de las excepciones y tenga botón de actualizar para que refresque las consultas, omitir para cerrar la ventana y cada hora se este activando si no hay resultados entonces que no se presente la ventana.

220817: Ver luego con Beto, Mejor dejamos en un Modelo todas las consultas y en la tabla ponemos como nombre de modelo el código de la excepción ejemplo EXC_0025

PROPUESTA PARA MANEJO DE ALERTAS Y EXCEPCIONES
220810-4: Comentar sobre lo de las alertas, para que le vayas pensando, algo como las alertas que mandas en SIZ, pero algo que podamos hacer como las alertas de SAP y eso seria para ambos sistemas SIZ y Muliix.

Se me ocurre algo como una tabla donde manejemos titulo, descripción, hora de ejecución, a que usuarios (listado nominas como rutas en SAP), consulta y por otro lado las alertas que programe el usuario, por ejemplo las de provisiones.
## SE QUEDA EN EL TINTERO POR UN BUEN RATO
### 211013: Ω ALMACEN DIGITAL VENTAS
211111; Falta la consulta de Embarques y de Cotizaciones (Definir con Will, que las guarde y donde saco la relación OV->Cotización). Completarlas y enviarlas a Juan.

211124; Dijo Will. Serían OVD_COT_CotizacionId y OVD_COTD_CotizacionDetalleId todavía no los agrego al real ni al de pruebas pero así van a quedar

220506: Nicolas pregunto por nombre de las carpetas donde se almacenan los PDF
archivosOV	Documentos ventas
RequisicionesPDF	Documentos Compras
XML
FacturasProveedoresPDF

### 211013: Ω ALMACEN DIGITAL COMPRAS
VALIDAR SE CARGUEN REGISTROS SI DOCUMENTO COMO SON LOS RECIBOS DE OC Y DONDE SU DOCUMENTO ES LA MISMA OC.

220215: @Juan Navarrete
El modulo Digital SAC parece ya estar funcionando, lo pasamos a los usuarios para que nos den sus comentarios, falta solo cargar un documento, pero este aun esta en desarrollo en cuanto quede te digo para cargarlo a la consulta de carga de SAC.

El modulo de COMPRAS no muestra ningún link de las OC (tengo mis dudas de que realmente estén los documentos, mañana busco uno para tomarlo como referencia).
Lo que si es un problema, es que en la columna OC aparecen documentos como MPnnn en lugar de la OV.

### 211117: Ω MODULO DE CONTABILIDAD:
211117: MODULO DE CONTABILIDAD: Por movimientos del día ver que se generen las pólizas para que sean cargadas en Contpaqi.

211229: Preparar detalle de estos módulos. El del TXT de Beto y el visor por parte de Juan.

Definir como podría ser este modulo, para la generación de las pólizas, después para la validación y autorización y se tengan link para la consulta de los documentos en almacén digital.

### 211013: Ω ALMACEN DIGITAL SID
220303: VALICACION AL SID:
Juan te paso los comentarios de esta primer versión.

DISEÑO:
supongo que a lo que te refieres con el error en el listado, te refieres a que tienes una columna de mas (Llave) y por eso los datos salen movidos y falta corregir las etiquetas de las columnas.

Y también te falta corregir los nombres de las columnas.

2.- La tabla sus columnas son AREA, OT, ARCHIVO 1, ARCHIVO 2, ARCHIVO 3, ARCHIVO 4, EDITAR (Botón, lleva a Captura pero con la información ya recargada del registro seleccionado).

INGRESAR DATOS:

Tome como ejemplo la OT02129 y se la cargue al Departamento 700--AZARET
Y de entrada mando este mensaje:

Cuando este mensaje no procede en esta OT ya que es una OT aun no esta cerrada, como que las condiciones te fallaron.

Te lo grafico para que sea mas claro:

Una vez seleccionado el archivo, no se ve muy claro el nombre del archivos, hace falta ampliar o una vez seleccionado el archivo quitar u ocultar el botón.

Validación de no generar Registros duplicados, se me paso comentarte que no podemos tener duplicados de las llave que sera nuestro indice de control, independientemente de los indices que tu generaste.

### 220209: Ω POLIZAS TXT PARA SUBIR A CONTPAQI (LORENA ENVIA EJEMPLOS Y TIPOS DE POLIZAS)
A) En la Balanza de comprobación, generar una alarma que cuando entren al Historial les valide que todos los Clientes y Proveedores tengan asignado código Muliix (Agregar Nueva tabla con relación columnas a esta tabla[ID y Código, Cuenta Contable, Nombre de la Cuenta, Fecha Actualización] Una por cada sociedad), De no tenerlo enviar a una ventana emergente donde nos presente las cuentas contables y un botón para asignarle código Muliix una ves seleccionado comparar con la descripción del nombre primeros 15 caracteres y si es diferente hacer alerta de que no son iguales los nombre desea continuar, SI entonces guardar el ID y el numero del código.

220311; Lorena envió por correo ejemplos, mismos que le mande a Beto.

Validar creo que en la base de datos se guarda el sello de timbrado como ejemplo en Facturas FTR_UUID checar para ver que se relaciones con este numero en contpaq

### 220413: Ω RELACIONAR POLIZAS CON DOCUMENTOS MULIIX
ANTES DE ESTO DEBEMOS TERMINAR CON ALMACEN DIGITAL Y SE INTEGREN REGISTROS QUE NO TENGAN REPORTES COMO SON EL CASO DE RECIBOS DE OC. Que si se generan polizas pero no se genera Documento o su documento es la OC.

Pólizas en ContPaq que se manejan

INGRESOS
DIARIOS
COMPRAS
GASTOS
VENTAS
OTROS
EGRESOS
PAGOS
TRANSFERENCIAS
CHEQUE
CARGOS

### 220518: Ω DESARROLLO MRP COMPRAS ITK
Generar un MRP para calcular información de las necesidades de acuerdo al programa de producción y que incluya el calculo de materiales de Máximos y Mínimos por PR. El Gurú (Maestro Espiritual de Compras).

### 210615: Ω GERENCIAL VENTAS
Para ir pensando en como seria la tabla para la captura de los datos Gerenciales de las ventas le pedí a Claudia que si me podría adelantar un avance de lo que llevaba.
210630: Que hoy por la tarde me enviá avance para poder ir diseñando la tabla de las ventas y definir como serian los reportes. Ya lo tengo en la carpeta de Gerenciales.
210714: Diseño de tabla, puede ser Ejercicio_id, Grupo_id, Mes_01, .., Mes_12

220406: Aquí también manejar el presupuesto de ventas por meses. Tener Histórico y presupuesto mensual.

### 210616: Ω GERENCIAL IMPUESTOS
Proyecto Reporte Gerencial de impuestos, Lorena envió un reporte de los impuestos, valide con ella como seria el proceso y en definitiva seria una captura por declaración presentada y pagada, con esto tengo la idea de que se capturaría y como integro la tabla de captura.
210630: El reporte, totales por rubro, solo total por mes.

### 210616: Ω COSTO DE LO PRODUCIDO, CIERRE OT COSTEADAS.
Para el proyecto de Costo de lo Producido; Pregunte a Julio como va con el cierre de OT costeadas y si el reporte le era suficiente, me comento que va algo retrasado con capturas, le pedí que me comente como le sale el costeo y si modifico el costo Variable y me dice que si lo dejo a 0.001 porque en cero le manda error.
Según veamos avance de este costeo vamos fincando las bases para el Costeo de lo Producido y poder compararlo con Costo de los Vendido.
210929; Me comenta Julio que ya van varias ordenes cerradas por Costo para poder validar.
### 220427: Ω REQUISICION POR MAXIMOS Y MINIMOS.
Establecer un mecanismo para requerir materiales de uso regular, para solicitar mediante Requisición por punto de Re orden. Por probar macro desarrollada, 220803 esperando comentarios.

### 220511A: Ω SEGUIMIENTO ESPECIAL DE MATERIALES
Definir un modulo para el seguimiento de los materiales especiales, que por OT (Proyecto) saber de los materiales especiales si ya se utilizo en la OT, si hay existencia, si esta pedido y cuando llega o si no esta pedido.

Determinar como definir primero que materiales serian posiblemente sea usar Ciclo y lo que sea A se maneje para estos materiales y lo que sea B Por Punto de Re-orden y C solo casos especiales no muy importantes.

Que debe ser mas especifica, ejemplo ver que se aplique seguimiento sobre OC. O algo así. Y aparezca en seguimiento de excepciones.

### 220511C: † GENERAR MACRO COMPARATIVA DE LDM VS CONSUMOS
220706: Ver como se calcula el Importe en la macro 36, para que este se pueda usar como reporte de lo que se encuentra cargado en ordenes en proceso.
220810: La esta usando Jazmín al parecer va bien, solo confirmar como lo calculo el importe para informar que puedan usarla como Inventario WIP cargado a las OT,

### 210615: † VALIDAR PRECIOS COMPRA (15/JUNIO/22)
Validar que estén vigentes (Linea) y que cuenten con predeterminado toda las lista de precios de proveedores:
Fecha	Sin Predet.	Fecha Vencimiento
211117	7	1
211222	6	4
220119	0	0
220209	43	0
220309	3	1
220406	4	0
220518	27	0
220803	5	0 (Yo asigne para ver que difícil es y creo se podría generar en el modulo de alertas a que te envié a lista de precios proveedores, filtrado sin predeterminado para que se le asigne ahí mismo el predeterminado, que aparece por omisión)

### 220622: Ω SIN TIEMPO DE ENTREGA
También tomar en cuenta sin TIEMPO DE ENTREGA 220622.
Consulta que defina que PT tienen artículos en precio de compra cero, ya sea porque no lo tienen o porque no se les puso proveedor.
Y esto se le reporte a … Elizabeth ???

-- Determinar Materiales que no tienen tiempo de Entrega
Select	ART_CodigoArticulo as CODIGO
        , ART_Nombre as NOMBRE
        , Convert(Decimal(28,2), ART_NoDiasAbastecimiento) AS DIA_ABS
from Articulos
Where ART_Activo = 1 and (ART_NoDiasAbastecimiento = 0 or ART_NoDiasAbastecimiento is null)

Establecer un valor mínimo para poner como omisión.

### 220105: Ω PERMISOS MULIIX, RESTAURACION
Algo a pasado que se pierden los permisos, buscar una forma de tener los permisos respaldados para cuando se pierdan restaurarlos. Por lo pronto se dejo un Permiso con Permisos y a todos los demás se quito la opción de permisos. Dar seguimiento y generar Restauración.
220628: Siguen apareciendo problemas con esto, estudiar la manera de tener una tabla máster y de ahí actualizar las tablas de Iteknia, Comer y QA. Estar al pendiente de los nuevos ítems en el menú.
220803: Identificar los items que no se manejan como NA para rápido ver que no deben estar en los menú.

### 210730: Ω INVENTARIO DE BULTOS
Falta validar físicamente, para ajustar los bultos en sistema.
210811; Al parecer todo va bien, esperamos que baje el inventario de PT para hacer una nueva validación con Bultos. Preparar una posible auditoria para Bultos vs Artículos, en cuanto este estable. Agregar a Excepciones.

### 220301: † SOLICITUDES EN TRANSITO validar (27/abr/22)
Reporte de solicitudes en transito, debe quedar todo aplicado antes de irse el almacenista. No se realizan en tiempo y forma.
220406: 10 Traslados pendientes del día 06 hacia atrás.
220803: Traslados pendiente de Julio y principios de agosto. Ver para incluir e las excepciones.

### 220622: † AUDITAR ALMACENES
Ver de que manera auditar en almacén para que se realicen los movimientos en tiempo y forma.
- A la mejor un bono para el que recibe el material y lo esta recibiendo sin el debido traslado, y se le descuente al almacenista. Porque esta caramba que la computadora de de manotazos al operario.

### 220706: Ω EXCEPCION EMPLEADOS INACTIVOS SIN FECHA DE BAJA.
Realizar validación de Empleados que se marcan como Inactivos y no tienen fecha de baja y tampoco se cambio a NO REPORTA.

### 220706: Ω ARTICULOS SIN RUTA
Generar Excepción para indicar que artículos les falta ruta de fabricación y LDM.

## DESARROLLADOR EDUARDO RODRIGUEZ
### TIENDA DE APP (MI NOMINA Y FOTIK)
Buenas tardes.

Estuve revisando la parte para subir las aplicaciones a la tienda y son mas campos y datos de los que pense, asi que creo que lo mas facil va a ser que el señor Eduardo entre y los llene. La cuenta con la que esta registrado su apple id, que vendria siendo eduardo.iteknia@gmail.com, tiene acceso al portal donde se manipula todo eso.

El link al que tendria que acceder es el siguiente:

https://appstoreconnect.apple.com

Despues de ingresaria a la parte de Apps, se veran listadas las dos aplicaciones que hasta ahorita se tienen. Se selecciona la cual se va a llenar la informacion y se deben llenar las secciones que vienen marcadas en la ultima captura de pantalla que le envio.

### MODULO CAPTURA TIEMPOS (REGISTRO FACIAL)
220519: £ CAPTURA DE TIEMPOS (FACIAL)

Lalo:
Buenas tardes, un gusto saludarte y preguntarte sobre una locura.
El modulo de captura de tiempos, que realiza el personal, hay forma que para registrarse el empleado lo puedan hacer con reconocimiento facial, ademas de como se tiene actualmente.
En pocas palabra que abran el sistema pongan la geta y les permita capturar sus tiempo.
Me comentas que se puede hacer de eso, que se necesita a groso modo, para verlo con Eduardo y luego te digo para que nos lo cotices.

### 211124: Ω BACK ORDER
Aplicación APP para realizar los traslados de las ordenes de producción para actualizar el Back Order.

### 210901: Ω CONTROL DE INGRESO (compra equipo), ESTANCIA Y SALIDA DE GENTE EN PLANTA
220209: Lalo: no sabe que podría sugerir, lo único que comenta es que el aparato. “Nada mas que se asegure que si se pueda sacar información para conectarla con otros sistemas y con eso nosotros nos encargamos del resto” Se le pedira al Ing. Marco vea una sugerencia.

### 210929: Ω QR COTIZACIONES
En el formato de las cotizaciones se esta imprimiendo en QR y si se ve bonito y muy moderno, pero se quiere dar un uso a esa información, ejemplo algo como con ellos se genera un link para que descarguen el archivo en formato de Excel o algo así que a ustedes que se les ocurre, 211117; Sigue siendo solo una idea aun no se concretiza sigue pendiente.

## MULIIX, EQUIPO DE DAVID (ASANA)
#### Actualizar Ficha Impuestos
No tenemos forma de manejar retenciones de impuestos en OC o facturas de Proveedores debido a que la versión que tenemos es anterior

### VICTOR MORENO
#### Móvil Embarques
220629 Se le recordó.
220823 Se reporto problema de embarque sin bultos completos.
#### Móvil Solicitud de Traslados.
220309: Ω MOVIL SOLICITUD DE TRASLADO Al hacer los traslados estos presenten unicamente la existencia del almacén a mover.
### JORGE MOLINA MURILLO
#### Integrar Modulo de Caja Chica
220817-B: Para probar no permite ver la cuentas, que se supone son las cuentas de Banco, se le reporto a Jorge.
### WILFRIDO MARTINEZ
#### 220810-A: Cotizaciones El total en el PDF no es = que el resultado en Cotizador
http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador en la ficha de cotizador en el importe final no se presenta el IVA.
En el PDF si se muestra el IVA

#### 220810-C: Cotizador Borra IVA y PT Fabricado no respeta.
En la ficha de http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador cuando se genera una cotización sin plantilla esta al momento de guardar quita el IVA, y en cualquiera de los casos el tipo de producto (PT Fabricado) aunque aparenta mostrarse como activo por omisión al momento de guardar no lo carga y cuando se convierte en OV enviá error de que no tiene tipo de producto, para que lo respete se re-trabaja volviendo a seleccionar el tipo de producto y se vuelve a guardar, para que no de error la conversión de OV.

Liberar Cotizaciones Cerradas pwr 12345

#### 220810-C: Cotizador PT Fabricado no respeta.
En la ficha de http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador cuando se genera una cotización sigue sin respetar el tipo de producto (PT Fabricado), aunque aparenta mostrarse como activo por omisión al momento de guardar no lo carga y cuando se convierte en OV enviá error de que no tiene tipo de producto.

#### 220824-A: Cotizador cargar imagen no caga a la primera.
En la ficha de http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador cuando se esta realizando la carga de imágenes, aparenta que si las registra, se guarda la cotización y si se vuelve a abrir no guardo las imágenes, se tiene que volver a cargar por segunda vez para que las respete.

### NELSON MIGUEL GUZMAN LOPEZ
#### 220622: Ω CONFIGURACION MATRIZ DE PRECIOS
Para la comercialización se requiere el manejo de listas de precios mas dinámicos, David dijo que se subiera la nueva versión de Matriz de Precios.
Esto lo trae Nelson, para luego ver como operar con clientes y diferente Listas.
220817: Falta agregar las estructuras comerciales / rutas.

#### 220816: NUEVA FICHA OV COMERCIAL.
Se genero nueva ficha para Ordenes de Ventas de la comercialización de Cortinas. Por lo pronto presenta ordenes de OV y ver que se cambie el numero algo como COM0001 y no muestra los artículos.
220824: Se realizaran pruebas hasta que este listo lo de las listas de precios (matriz de precios).

### JUAN GOMEZ
#### Opción reversa a Bultos Recibidos
Hacer la cancelación de los recibos de producción, por bultos.
210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción que se necesite modificar o que realmente no debió entrar al almacén. Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción. 211008; Se enviá recordatorio Recordatorio viernes, 211013; Desarrolla Juan, por el momento incapacitado.

210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción (http://192.168.0.19:8085/home#produccion/recibo-ot-bulto) Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción.

## TAREAS PENDIENTE SUBIR ASANA MULIIX

### 210811: Ω MOVIL INVENTARIO FISICO
Toma de inventario físico, escaneando los bultos y realizando comparación con inventario de Artículos y el inventario de Bultos.

### 211006: Ω MODULO DE RECIBO DE OC, CONFIRMACION A PROVEEDOR
Se comenta para que haga esta modificación, antes de cerrar registre un numero de Whatsapp y se mande recibo de OC al numero registrado y al numero que se registro en linea.

### 211215: Ω REPORTE SALIDA EXCEL
Solicitar que el reporte de Kardex Inventarios la salida que es por Excel sea en forma de tabla y no como lo arroja con la misma información que el PDF y no se puede manejar bien en Excel. (Informar a Lorena que no espere pronto la corrección).

### 220406: Ω PDF GENERADOS AUTOMATICOS VS PDF MANUALES
Los archivos PDF si se generaron, te los anexo para que valides el formato porque creo que el formato sobre todo el de las OT que ese me parece que es diferente, en Producción / Reportes / Órdenes de Trabajo -> Hoja Viajera tiene un formato como este
Una vez estable el sistema checar que se generen igual o valorar si así se dejan.

### 220520C: † PROGRAMA DE PAGOS
@Vicente Cueva Ramirez por favor anota en pendientes que al aplicar un programa de pagos, es necesario tener un box para marcar (o desmarcar) alguna factura que no se aplique, ya que algunas veces al hacer los pagos masivos en el banco alguno es rechazado y no debe ser aplicado en pagos a proveedores

http://192.168.0.19/home/finanzas/aplicaProgramaPago

220713: Se consulto a Rosario para este cambio.
Hola, ahora que estamos usando la aplicación de pagos por programas, nos gustaría ver la posibilidad de que en la pantalla de aplicar pago pudiera existir una forma de seleccionar un pago que NO deba aplicarse. Esto debido a que algunas veces por algún problema de bancos se regresa algún pago. Quedo pendiente de tu opinión, gracias

### 220525C: Ω VALIDACIÓN TIPO DE CAMBIO
Cuando no hay tipo de cambio permite realizar documentos, debe de impedir que se realicen documentos de marketing sin tipo de cambio y no que asuma que es 1.00

### 220525B: Ω CONCILIACIÓN AJUSTAR DECIMALES
En modulo de conciliación ajustar a que solo se presenten 4 decimales y sea uniforme en todas las demás vistas, nuevo, inicio y totales.

### 220615E: Ω OV DOLAR TIPO CAMBIO 1?
Estar al pendiente si nos topamos con otra Orden que sea Dólares y tenga tipo de cambio en 1 y generar relación de Excepciones con esta consulta

Select *
From OrdenesVenta where OV_MON_MonedaId = '1EA50C6D-AD92-4DE6-A562-F155D0D516D3' and OV_MONP_Paridad = 1
and OV_CodigoOV > 'OV00887'
Order By OV_CodigoOV

220630: Se encontró con las OV que se capturaron el 17 de Junio que estaban con tipo de cambio = 1, se le pidió a Juan que nos ayude con la captura del tipo de cambio.

### 220622: Ω en ldm se presente precios
En la captura de las LDM se presente el precio de compras, de acuerdo a la lista de precios del proveedor asignado por omisión. En caso que no tenga precios para que se lo soliciten a Compras.
Pasar esto a muliix

Juan

Buenos días, queremos ver la posibilidad, de que se haga una modificación en el modulo de
Ingeniería / LDM Un solo nivel
(Ruta: http://192.168.0.19:8085/home#ingenieria/listadoDeMaterialesEditar)

Actualmente se nos presenta así:

Necesitamos se nos presente otras dos columnas después de la Cantidad, Una la del precio que se tiene en la lista de precios de proveedores con el proveedor asignado por omisión y la otra el producto de la cantidad por el precio y que en la tabla tenga las sumatorias de las tres columnas Cantidad, Precio y la del Importe.

## PENDIENTES GENERALES
### 220816-A: <c> ERROR AL SUBIR EN MACRO
Diana presenta un problema sobre que se le borra la información que sube de las cotizaciones en la macro de comparaciones, según vimos puede ser un problema de conectividad. Estaremos al pendiente.
220824: No ha presentado ningun error, posiblemente fue algo exporadico.

### 220817-A: <comen> VALIDAR COPIA CORREO PROVEEDORES
Validar con Sharon que le estén llegando los correos que se envían a los proveedores en la cuenta de Tesoreria@iteknia.mx No lo valide en la computadora de ella porque no supe como prenderla.
220824: Confirma Sharon si le llegan todos los correos de los pagos.

### 220817-D: Ω ALTA USUARIO ALMACENES
Generar usuario en Iteknia y generar Empleado y Usuario en Comercializadora de: 774 Oswaldo encargado del almacén. Contraseña: 774oswaldo en ambos sistemas.

### 220817-F: © MANEJO MACRO 039 COMPLEMENTOS DE NOMINA
Explicar funcionamiento para nuevos empleado y como quitar otros, traían problema con numero de empleado 93 en lugar de 093, quedo aclarado. Pestaña de SGC.

### 220817-G: Ω RECURSOS HUMANOS, EXPEDIENTE, PRESTAMOS Y VACACIONES.
Integrar a muliix en ficha de empleado, datos del Expediente, Actas, Incidencias del empleado como referencia de un historial, cambio de áreas, historial de sueldos. Control de Prestamos, y control de vacaciones. Historial de vacaciones tomadas y a la fecha a cuanto tiene derecho. JACQUELINE y ESTEFANY me proporcionaran información para ver que requieren.

220819: Me enviaron los archivos para preparar la presentación primero a Eduardo y después para Alberto.

Modificación en la Ficha de Recursos Humanos, agregar cuatro pestañas EXPEDIENTE, AHORRO, VACACIONES, PRESTAMOS Ver si el pago de nomina que se aplica en Mulix va por empleado para que se aplique descuentos de prestamos y cargos al ahorro de manera automática. Sino que lea la nomina en excel y cargue las informaciones.

Los días de vacaciones a los que tiene derecho sera por años cumplidos o por parte proporcional de los días laborados, después del primer año.

El pago de la prima vacacional se realiza al completar el año o hasta que tomen vacaciones, sino para dar esa mala enseñanza que se pague y cuando salgan solo se les paga los días normales, así se podrá calcular una provisión por mes para pago de primas vacacional.

220824: El reporte seria uno solo con los tres conceptos, y posiblemente cada tres meses se le envié en mi nomina a los empleados.

### 220819-A: TRASPASOS DE BULTOS

Los traslados de los artículos si se realiza, el problemas es que tenemos bultos, asi que se necesita tener una opción de traslados de bultos y que estos muevan los artículos y el bulto se situé en otro almacén.

Ver como opera la ubicación de la localidad de bultos, para solicitarle a Juan el modulo de bultos, primero a David lo pida Eduardo.

220824-B: Requerimiento de un modulo para el traslado de Bultos.

a) Modificar el Reporte de Existencias Kardex Producción Bultos (http://192.168.0.173:8085/home#produccion/kardex-bultos) a que realice agrupamiento de los registros por Almacén + Localidad, con el fin de ubicar en que localidades se encuentran dichos bultos.

b) Modulo Nuevo donde selecciones Almacén + Localidad, presente los bultos de esa localidad y seleccionar un bulto y decidir a que localidad + Almacén sera enviado. Con esto se realizara.
1. En la tabla de bultos se cambia la localidad y el almacén.
2. Con el articulo del Bulto y la cantidad se realiza el procedimiento de traslado de articulo (http://192.168.0.173:8085/home#inventario/traspasos)

De tal forma que los artículos se encuentran en la localidad + almacén correspondiente y lo mismo que el bulto se mueve a la misma localidad ya que actualmente no sabemos que bultos son los que tenemos en la localidad de Vallarta.

Quedo en espera de sus comentarios.

Atentamente
Ing. Vicente Cueva Ramirez.

Tonalá, Jalisco. miércoles 24 de agosto de 2022