SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

# ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.
## IT DESARROLLADOR ALBERTO JIMENEZ
220530: Pendientes Generales
Zarkin
a) Equipo de Pruebas PHP
b) Desarrollo Modificación de las LDM
Iteknia
a) Problema de Saldos en Flujo Efectivo
b) Menú para ver con Jorge y libere Muliix.
c) Traslados de OT.

Buena tarde Ing Vicente.
A) equipo de pruebas listo.
B) LDM al 50 % , hice pruebas de la primera parte que es cambio con la API.

A) problemas con Saldo en Flujo, ya di con el problema, le aviso más tarde.
B) a las 10 ví con Jorge lo del menú, ya hice mi primera ruta.
C) cómo ya generamos la ruta, vamos a empezar hoy.

### 220525D: † CAMBIOS EN PROVISIONES / ALERTAS
En las Provisiones generar otra pestaña que sea Seguimiento, donde se realizaran una especie de alerta, que sea por fecha y tenga notas, con el fin de poder generar un botón con una H fondo amarillo que genere un reporte en pantalla del seguimiento de todas las alertas y seguimientos por fecha.

Nota: Una vez que se captura una observación cuando se elimina la alerta y se va realizar otra se queda guardada la variable, de la captura anterior, falta refrescar.
### 220601A: † PROVISIONES / VALIDACIÓN PAGOS
Que el usuario tenga una ficha donde valide la captura de los pagos y si detecta que un pago no fue aplicado, definir a quien se debe aplicar y que cantidad.

### 210920: † CONTROL DE PISO (INICIO DE OT)

Traslado se mueve a la siguiente área y si hay error se usara retroceso.

#### DONDE DESARROLLAR:
Trabajarlo en Muliix, validar primero que no se pueda tener problemas en que le generen movimientos a Beto o que por error el mueva algo que les mueva a los Muliix incluyendo que Beto Genere los Menú en la Base de Datos.

Beto:

Tema para que tomes unos minutos respires hondo llames a Buda y lo medites tantito.

El Ing. Eduardo quiere que ya se integre lo de reportik en Muliix, como te lo comente hace algún tiempo, pero lo haremos poco a poco y comenzaremos por el modulo del Control de Piso (Modulo similar al de SIZ).

Así que hay que reflexionar en:

1) Tienes aun el proyecto y sobre todo que tengas acceso a bajar las actualizaciones del mullix del GitHub. R: Si, revise el acceso a la cuenta de gitlab y hice pull a mi equipo.
Itk.reportik@gmail.com, Itkreportik2000

2) Lo puedes configurar a que puedas subir actualizaciones al GitHub y que de ahí las baje Jorge a QA como están trabajando los muliix. Como tengo aceso a git si podemos subir cambios y los demás descargan cambios cuando hacen pull.

3) Se que has echo algunas cosas en Muliix, pero ya estamos (estamos jejeje, estas) preparado para modificar Menú y agregar ítems al menú y rutas al proyecto o dependemos de Jorge. Dependemos de Jorge, no se si podemos pedir el script de SQL (un insert), O lo hacemos nosotros el script. Checar con Ing. Para informar a David y que autorice el script 220525: Se le solicito a David autorización.

4) Lo que tu generes NUEVO crees que pudiera generar conflictos al resto de desarrolladores, te comento esto porque en un principio el ing. Eduardo pensaba que se detengan a los de muliix, mientras tu integrabas lo de reportik a muliix, pero con lo que e practicado del Git y lo que le he estudiado, según yo no es necesario detenerlos, unicamente avisarles que tu estas haciendo nuevos archivos y que ellos acepten esos cambios en sus proyectos locales. No creo que me entiendas porque ni yo me entendí, pero si quieres lo platicamos. En esencia es que creo que tu puedes trabajar y ellos también al mismo tiempo.
Así es, como dice usted, no se genera conflicto, sobre todo por que trabajamos en archivos nuevos que ellos no tocarían, ni yo tocaría código de ellos. Eso se da solo cuando se trabaja en los mismo archivos.

5) En caso de necesitar alterar una clase que ellos usen, lo que podemos hacer es proponer el cambio y que lo acepte el encargado de los programadores (Juan), creo que así podría funcionar en lo que ya esta desarrollado por ellos.
De acuerdo, o también podemos copiar y renombrar la clase, para luego modificarlo y usarla nosotros.

Le das una pensada y me dices para enfocarnos ya por Muliix y estaremos migrando Reportik a Muliix. Pian Pianito.

#### MENÚ:
Beto:

Para el desarrollo de Control de Piso este quedara alojado, en el modulo de PRODUCCION, con un SUB MENU que sera CONTROL DE PISO y contendrá 3 ítems. Y se agregaran a la batería de REPORTES 6 reportes.

Esto seria el Menú:

CONTROL DE PISO
TRASLADO ENTRE AREAS
PROGRAMA POR AREA
SEGUIMIENTO MATERIAL ESPECIAL

REPORTES
REPORTE BACK ORDER
PROGRAMA POR AREA
RESUMEN POR AREA
PRODUCION POR AREA
HISTORIAL DE OT
MATERIALES DE OT

Para no dejar enfriar el apoyo que nos proporcionara Jorge, que te ayude con la parte de CONTROL DE PISO que tiene sub-menú.

EL primer modulo TRASLADO ENTRE AREAS en el que tenemos en SIZ, como veas que se te hace mas fácil lo copias y lo vamos planchando o lo vas cargando de ceros en Muliix.

211208; Diseño tablas de Control de Piso. Tres tablas y pedir a Beto genere los scripts para que los cargue en QA y Productivo Nicolas.
Tablas generadas
RPT_Seguimiento_OT	Estatus de la OT
RPT_Seguimiento_OTF	Historial
RPT_Seguimiento_OTI	Inicio de OT Liberacion.

211215: Manejo de Rutas. (definir y establecer) Quitar ENSAMBLE 330 y 360 ya que son sub operaciones de Habilitado y Armado-

Realizar una consulta similar a la que hace jorge para obtener la ruta con la horas de cada centro de trabajo. Pedí a Juan me la proporcione.

-- Consulta enviada por Jorge Molina
Select * FROM Fabricacion
INNER JOIN FabricacionEstructura ON FAB_FabricacionId = FAE_FAB_FabricacionId AND FAE_Eliminado = 0
INNER JOIN FabricacionDetalle ON FAE_EstructuraId = FAD_FAE_EstructuraId AND FAD_Eliminado = 0
left Join CentrosTrabajo on CET_CentroTrabajoId=FAD_ReferenciaId
INNER JOIN Articulos ON FAB_ART_ArticuloId = ART_ArticuloId
WHERE FAB_Eliminado = 0 and ART_ArticuloId = '29181790-2B2C-433B-BB6D-6B82A82A258F' and CET_Codigo is not null

COD	CENTRO	C_D	DEPARTAMENTO

210	CORTE	200	FUNDAS Y TAPIZADOS	INICIO
220	COSTURA	200	FUNDAS Y TAPIZADOS
250	TAPIZADOS	200	FUNDAS Y TAPIZADOS
340	HABILITADO	300	CARPINTERIA	INICIO
360	ENSAMBLES	300	CARPINTERIA
380	ARMADO	300	CARPINTERIA
410	PULIDO	400	LACA	INICIO
420	FONDO	400	LACA
440	LAQUEADO	400	LACA
500	EMPAQUE	500	TERMINADO-EMPAQUE	TERMINADO

Dejar preparado para que pueda ser reportada para el recibo de producción.

Para poder hacer actividades en el seguimiento, debe estar iniciada la OT y debe tener cantidad recibida, a excepción de los INICIO que se tomara como cantidad recibida la cantidad de la OT.

Las OT deben ser de estatus para poder reportar.
CMM_Control	CMM_Valor
CMM_OT_Estatus	Abierta
CMM_OT_Estatus	Cerrada Por Usuario
CMM_OT_Estatus	Cerrada y Costeada Material
CMM_OT_Estatus	Cerrada y Costeada Material Parcial
CMM_OT_Estatus	Cerrado Y Costeado
CMM_OT_Estatus	En Producción
CMM_OT_Estatus	Recibo Completo
CMM_OT_Estatus	Recibo Parcial

Se carga la ruta a seguir en el articulo y es la que se cuidara para el seguimiento

Ver como activar la OT para que se cargue al seguimiento.

Validar x tiempo o / y de forma manual el que una OT que no este en la base de seguimiento, asignar registro inicial ruta 100 y de ahí poder mover según vaya avanzando.

Ver con Mauricio cual es el proceso físico que realiza para la entrega de las ordenes de producción. Con el fin de establecer la entrega en sistema. Julio comenta que es mediante Back Order así que podríamos definir que la OT esta sin iniciar hasta que Mauricio la active.

220511: Definiciones:

* La OT la Planeación es quien libera, Modulo de Liberación de OT y solo generar el registro de Iniciada la OT, en caso de regresar de Liberada a Planificada no deberá contener Movimientos realizados.

* El supervisor inicializa de su Orden Liberada cuantas toma en proceso para que su gente las reporte.

* En los traslados se realizan de forma automática y en caso de no estar de acuerdo la siguiente área, solicita el retroceso. Para no generar modulo de Entrega y Autorización. (Ver esto con EMM)

Para iniciar la OT necesitamos generar el inicio en el control de piso, quien lo marca y que sucede (este pasa en automático a los estaciones de Inicio, o cada inicio marcara cuantas inicia y despues cuantas termina)

En Back Order se tendrán 3 tipos de Back Order los de FUNDAS /CARPINTERIA / LACA. Definir de acuerdo al articulo si tiene en la RUTA que lleva Departamento 200 Aparece en FUNDAS y 200 Estara en CARPINTERIA y la 300 para LACA. Manejo de tres Back Order por departamente.

(1) Empleado pueden cambiar
El empleado podrá reportar según el departamento asignado en la ficha de recursos humanos, pero puede tener libertad de cambiar para reportar en alguna de las otras Áreas, excepto Planeación e Ingeniería, solamente a Departamentos que estén definidos en la ruta del Articulo.

Estatus que se tendrán en los Back Order.

060	PLANEACION	Cuando solo esta generada la OT y no este Inicializada.
Empleados 60 GERENCIA PLANEACION.
100	INGENIERIA	Libero Planeación (Genera Registro en RPT_Seguimiento_OTI Inicio de OT Liberación). Empleados 7.2 INGENIERIA DE PRODUCTO

150	POR INICIAR PRODUCCION En este estatus el Supervisor puede tomar la OT y decir cuantas va a iniciar y dependiendo el supervisor activa la cantidad y la siguiente Ruta donde inicia el seguimiento en control de piso. Hasta aquí estas tres rutas son virtuales y deben incluirse en las RUTAS del Articulo (TODOS SEGUN RUTA).

Seguimiento por Ruta de Articulo (200 FUNDAS Y TAPIZADOS)
210	CORTE
220	COSTURA
250	TAPIZADOS

Seguimiento por Ruta de Articulo (300 CARPINTERIA)
340	HABILITADO	300
350	ARMADO
360	ENSAMBLES
380	ARMADO

Seguimiento por Ruta de Articulo ( 400 LACA)
410	PULIDO
420	FONDO
440	LAQUEADO

(2) Empaque debe aparecer en todos o solo en Fundas.
(3) Empaque en un futuro sera incluido en el recibo de bultos?
Seguimiento por Ruta de Articulo (200 FUNDAS Y TAPIZADOS)
500	EMPAQUE

Ejemplo de esto un Articulo que tenga como ruta 210,250,350,500

La ruta completa de este articulo sera: 060,100,150,210,250,350,500
Suponiendo que la OT x 10 pzas se encuentra en la estación 005 entonces aparecerá en:
Back Order	Pza	Estatus
200 FUNDAS Y TAPIZADOS	10	005 PLANEACION
300 CARPINTERIA	10	005 PLANEACION

Se avanzo la orden y fue liberada por Ingeniería, y el estatus esta en 150 POR INICIAR PROCESO y el supervisor de carpintería inicia 5 pzas, entonces aparece en:
Back Order	Pza	Estatus
200 FUNDAS Y TAPIZADOS	10	150 POR INICIAR PROCESO
300 CARPINTERIA	5	150 POR INICIAR PROCESO
300 CARPINTERIA	5	350 ARMADO

Cuando ya no haya mas estaciones en la ruta de la misma serie, se da por terminada y se borra de seguimiento.

Ejemplo: Si en la OT traemos las 5 piezas en la 350 y la estación 350 reporta 3 como terminadas se registran como terminadas 3 y en seguimiento se marca como 3 entregadas y quedan 2 pendientes de las 5 recibidas.

PROGRAMACION SUGERIDA EN FUNCION A RUTAS.
PROGRAMACION POR AREAS MANUAL
SIMULADOR DE PROGRAMA (EN COTIZACIONES DETERMINARA CUANDO SE PUEDE ENTREGAR) Tomar en cuenta tiempo de surtido material mas largo (tela o madera especial), Tiempo de ingeniería mas la carga de trabajo actual, poder proporcionar una fecha estimada de entrega.

#### REPORTES
BACK ORDER
PROGRAMA DE PRODUCCION POR AREAS

### 220518: † DESARROLLO MRP COMPRAS ITK

Generar un MRP para calcular información de las necesidades de acuerdo al programa de producción y que incluya el calculo de materiales de Máximos y Mínimos por PR. El Gurú (Maestro Espiritual de Compras).

## SE QUEDA EN EL TINTERO POR UN BUEN RATO
### 210201: Ω FLUJO DE EFECTIVO (Investiga pago servicios) lic tere.
220309: Validar como se hace el LayOut para los pagos de servicios. Lic. Tere. Para poder integrar al LayOut de las transferencias. 220406 Seguimos esperando que el Banco de soporte.

### 220209: † POLIZAS TXT PARA SUBIR A CONTPAQI (LORENA ENVIA EJEMPLOS Y TIPOS DE POLIZAS)
A) En la Balanza de comprobación, generar una alarma que cuando entren al Historial les valide que todos los Clientes y Proveedores tengan asignado código Muliix (Agregar Nueva tabla con relación columnas a esta tabla[ID y Código, Cuenta Contable, Nombre de la Cuenta, Fecha Actualización] Una por cada sociedad), De no tenerlo enviar a una ventana emergente donde nos presente las cuentas contables y un botón para asignarle código Muliix una ves seleccionado comparar con la descripción del nombre primeros 15 caracteres y si es diferente hacer alerta de que no son iguales los nombre desea continuar, SI entonces guardar el ID y el numero del código.

220311; Lorena envió por correo ejemplos, mismos que le mande a Beto.

Validar creo que en la base de datos se guarda el sello de timbrado como ejemplo en Facturas FTR_UUID checar para ver que se relaciones con este numero en contpaq

### 211013: † ALMACEN DIGITAL VENTAS
211111; Falta la consulta de Embarques y de Cotizaciones (Definir con Will, que las guarde y donde saco la relación OV->Cotización). Completarlas y enviarlas a Juan.

211124; Dijo Will. Serían OVD_COT_CotizacionId y OVD_COTD_CotizacionDetalleId todavía no los agrego al real ni al de pruebas pero así van a quedar

220506: Nicolas pregunto por nombre de las carpetas donde se almacenan los PDF
archivosOV	Documentos ventas
RequisicionesPDF	Documentos Compras
XML
FacturasProveedoresPDF

### 211013: £ ALMACEN DIGITAL COMPRAS
VALIDAR SE CARGUEN REGISTROS SI DOCUMENTO COMO SON LOS RECIBOS DE OC Y DONDE SU DOCUMENTO ES LA MISMA OC.

220215: @Juan Navarrete
El modulo Digital SAC parece ya estar funcionando, lo pasamos a los usuarios para que nos den sus comentarios, falta solo cargar un documento, pero este aun esta en desarrollo en cuanto quede te digo para cargarlo a la consulta de carga de SAC.

El modulo de COMPRAS no muestra ningún link de las OC (tengo mis dudas de que realmente estén los documentos, mañana busco uno para tomarlo como referencia).
Lo que si es un problema, es que en la columna OC aparecen documentos como MPnnn en lugar de la OV.

### 211117: Ω MODULO DE CONTABILIDAD:
211117: MODULO DE CONTABILIDAD: Por movimientos del día ver que se generen las pólizas para que sean cargadas en Contpaqi.

211229: Preparar detalle de estos modulos. El del TXT de Beto y el visor por parte de Juan.

Definir como podría ser este modulo, para la generación de las pólizas, después para la validación y autorización y se tengan link para la consulta de los documentos en almacén digital.

### 211013: £ ALMACEN DIGITAL SID
220303: VALICACION AL SID:
Juan te paso los comentarios de esta primer versión.

DISEÑO:
supongo que a lo que te refieres con el error en el listado, te refieres a que tienes una columna de mas (Llave) y por eso los datos salen movidos y falta corregir las etiquetas de las columnas.

Y también te falta corregir los nombres de las columnas.

2.- La tabla sus columnas son AREA, OT, ARCHIVO 1, ARCHIVO 2, ARCHIVO 3, ARCHIVO 4, EDITAR (Botón, lleva a Captura pero con la información ya recargada del registro seleccionado).

INGRESAR DATOS:

Tome como ejemplo la OT02129 y se la cargue al Departamento 700--AZARET
Y de entrada mando este mensaje:

Cuando este mensaje no procede en esta OT ya que es una OT aun no esta cerrada, como que las condiciones te fallaron.

Te lo grafico para que sea mas claro:

Una vez seleccionado el archivo, no se ve muy claro el nombre del archivos, hace falta ampliar o una vez seleccionado el archivo quitar u ocultar el botón.

Validación de no generar Registros duplicados, se me paso comentarte que no podemos tener duplicados de las llave que sera nuestro indice de control, independientemente de los indices que tu generaste.

### 220413: † RELACIONAR POLIZAS CON DOCUMENTOS MULIIX
ANTES DE ESTO DEBEMOS TERMINAR CON ALMACEN DIGITAL Y SE INTEGREN REGISTROS QUE NO TENGAN REPORTES COMO SON EL CASO DE RECIBOS DE OC. Que si se generan polizas pero no se genera Documento o su documento es la OC.

Pólizas en ContPaq que se manejan

INGRESOS
DIARIOS
COMPRAS
GASTOS
VENTAS
OTROS
EGRESOS
PAGOS
TRANSFERENCIAS
CHEQUE
CARGOS

### 220209: † ESTABLECER AUDITORIAS (EXCEPCIONES)
Generar una batería de excepciones que a diario este cuidando contabilidad para realizar auditoria en la parte operativa de la empresa. Ejemplo:
- Todo este aprovisionado (ver si es mensual o puede ser todo el año).
- Movimientos del Almacén estén completos.
- Lista de Precios del Proveedor actualizada.
- Inventarios Rotativos perpetuos.
- Traslados en Transito cerrados al día.

### 210615: Ω GERENCIAL VENTAS
Para ir pensando en como seria la tabla para la captura de los datos Gerenciales de las ventas le pedí a Claudia que si me podría adelantar un avance de lo que llevaba.
210630: Que hoy por la tarde me enviá avance para poder ir diseñando la tabla de las ventas y definir como serian los reportes. Ya lo tengo en la carpeta de Gerenciales.
210714: Diseño de tabla, puede ser Ejercicio_id, Grupo_id, Mes_01, .., Mes_12

220406: Aquí también manejar el presupuesto de ventas por meses. Tener Histórico y presupuesto mensual.

### 210616: Ω GERENCIAL IMPUESTOS
Proyecto Reporte Gerencial de impuestos, Lorena envió un reporte de los impuestos, valide con ella como seria el proceso y en definitiva seria una captura por declaración presentada y pagada, con esto tengo la idea de que se capturaría y como integro la tabla de captura.
210630: El reporte, totales por rubro, solo total por mes.

### 210616: Ω COSTO DE LO PRODUCIDO
Para el proyecto de Costo de lo Producido; Pregunte a Julio como va con el cierre de OT costeadas y si el reporte le era suficiente, me comento que va algo retrasado con capturas, le pedí que me comente como le sale el costeo y si modifico el costo Variable y me dice que si lo dejo a 0.001 porque en cero le manda error.
Según veamos avance de este costeo vamos fincando las bases para el Costeo de lo Producido y poder compararlo con Costo de los Vendido.
210929; Me comenta Julio que ya van varias ordenes cerradas por Costo para poder validar.
## DESARROLLADOR EDUARDO RODRIGUEZ
### MODULO CAPTURA TIEMPOS (REGISTRO FACIAL)
220519: £ CAPTURA DE TIEMPOS (FACIAL)

Lalo:
Buenas tardes, un gusto saludarte y preguntarte sobre una locura.

El modulo de captura de tiempos, que realiza el personal, hay forma que para registrarse el empleado lo puedan hacer con reconocimiento facial, ademas de como se tiene actualmente.

En pocas palabra que abran el sistema pongan la geta y les permita capturar sus tiempo.

Me comentas que se puede hacer de eso, que se necesita a groso modo, para verlo con Eduardo y luego te digo para que nos lo cotices.

### 211124: Ω BACK ORDER
Aplicación APP para realizar los traslados de las ordenes de producción para actualizar el Back Order.

### 210901: Ω CONTROL DE INGRESO (compra equipo), ESTANCIA Y SALIDA DE GENTE EN PLANTA
220209: Lalo: no sabe que podría sugerir, lo único que comenta es que el aparato. “Nada mas que se asegure que si se pueda sacar información para conectarla con otros sistemas y con eso nosotros nos encargamos del resto” Se le pedira al Ing. Marco vea una sugerencia.

### 210929: Ω QR COTIZACIONES
En el formato de las cotizaciones se esta imprimiendo en QR y si se ve bonito y muy moderno, pero se quiere dar un uso a esa información, ejemplo algo como con ellos se genera un link para que descarguen el archivo en formato de Excel o algo así que a ustedes que se les ocurre, 211117; Sigue siendo solo una idea aun no se concretiza sigue pendiente.

## MULIIX, EQUIPO DE DAVID (ASANA)
### Tareas sin asignar
Móvil Embarques (Victor)
Móvil Solicitud de Traslados :: 220309: Ω MOVIL SOLICITUD DE TRASLADO (Victor)
Opción reversa a Bultos Recibidos (Juan)
Configurar Matriz de Precios (Jorge).
Actualizar Ficha Impuestos
### JORGE MOLINA MURILLO
Almacén Digital Proveedores
Error en reporte de Kardex de Productos
Integrar Modulo de Caja Chica :
Integrar Módulo de Mantenimiento (Finalizo hace 13 días) Analizar??? En QA No funciona.
http://192.168.0.19:8085/home#produccion/pmp

### WILFRIDO MARTINEZ
Cotizaciones PDF :: 210129: Ω COTIZACIONES (GENERACION PDF)
Cotizaciones, al Cerra coti no pone fecha
Cotizaciones El total en el PDF no es = que el resultado en Cotizador
Cotizaciones Operatividad, espera + 1 min
Cotizaciones Copiar Rutas a Ingenieria al Convertir
Facturas en el PDF falta Información

### NELSON MIGUEL GUZMAN LOPEZ
Error en Embarques :: 210811: Ω EMBARQUES (EMAIL) movil
Cancelación Saldos de Centavos :: 210811: Ω CANCELAR SALDOS DE CENTAVOS (PROBANDO CXC)

### JUAN GOMEZ
Facturas Ajuste 001
Factura Ajuste 002 :: 220406: Ω FACTURA DATOS INCOMPLETOS
Factura Ajuste 003
Factura Ajuste 004
220525A: No esta en asana, pero lo resolvió, al cancelar aparenta que si se cancelo, pero en el SAT no, realiza prueba en SAC, para ver si ya quedo.

## TAREAS PENDIENTE SUBIR ASANA MULIIX
### 210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción que se necesite modificar o que realmente no debió entrar al almacén. Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción. 211008; Se enviá recordatorio Recordatorio viernes, 211013; Desarrolla Juan, por el momento incapacitado.

210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción (http://192.168.0.19:8085/home#produccion/recibo-ot-bulto) Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción.

### 210811: Ω MOVIL INVENTARIO FISICO
Toma de inventario físico, escaneando los bultos y realizando comparación con inventario de Artículos y el inventario de Bultos.

### 211006: Ω MODULO DE RECIBO DE OC, CONFIRMACION A PROVEEDOR
Se comenta para que haga esta modificación, antes de cerrar registre un numero de Whatsapp y se mande recibo de OC al numero registrado y al numero que se registro en linea.

### 211215: Ω REPORTE SALIDA EXCEL
Solicitar que el reporte de Kardex Inventarios la salida que es por Excel sea en forma de tabla y no como lo arroja con la misma información que el PDF y no se puede manejar bien en Excel. (Informar a Lorena que no espere pronto la corrección).

### 220406: Ω PDF GENERADOS AUTOMATICOS VS PDF MANUALES
Los archivos PDF si se generaron, te los anexo para que valides el formato porque creo que el formato sobre todo el de las OT que ese me parece que es diferente, en Producción / Reportes / Órdenes de Trabajo -> Hoja Viajera tiene un formato como este
Una vez estable el sistema checar que se generen igual o valorar si así se dejan.

### 220520C: † PROGRAMA DE PAGOS
@Vicente Cueva Ramirez por favor anota en pendientes que al aplicar un programa de pagos, es necesario tener un box para marcar (o desmarcar) alguna factura que no se aplique, ya que algunas veces al hacer los pagos masivos en el banco alguno es rechazado y no debe ser aplicado en pagos a proveedores

http://192.168.0.19/home/finanzas/aplicaProgramaPago

### 220525C: Ω VALIDACIÓN TIPO DE CAMBIO
Cuando no hay tipo de cambio permite realizar documentos, debe de impedir que se realicen documentos de marketing sin tipo de cambio y no que asuma que es 1.00

### 220525B: Ω CONCILIACIÓN AJUSTAR DECIMALES
En modulo de conciliación ajustar a que solo se presenten 4 decimales y sea uniforme en todas las demás vistas, nuevo, inicio y totales.

## PENDIENTES VARIOS
### 220427: Ω REQUISICION POR MAXIMOS Y MINIMOS.

Establecer un mecanismo para requerir materiales de uso regular, para solicitar mediante Requisición por punto de Re orden.

A. Definir que materiales son los que se manejaran bajo este concepto. Ing. Eduardo define. Captura de Tiempo y Primeros datos de Max, Min y P.R.
B. Calcular el Punto de Re orden en función a las salidas del almacén de Materias Primas. Investigar como se presentan las salidas para realizar el calculo en los tres últimos meses.
C. Después del calculo que se actualice en forma automática el Nuevo P.R.
D. Quien se encargue todos los días de sacar el faltante por P.R.

220504 Presentar propuesta con la consulta desarrollada.
220511: Retoma Ing. Eduardo para preguntar que materiales se integran.

### 220511A: † SEGUIMIENTO ESPECIAL DE MATERIALES

Definir un modulo para el seguimiento de los materiales especiales, que por OT (Proyecto) saber de los materiales especiales si ya se utilizo en la OT, si hay existencia, si esta pedido y cuando llega o si no esta pedido.

Determinar como definir primero que materiales serian posiblemente sea usar Ciclo y lo que sea A se maneje para estos materiales y lo que sea B Por Punto de Re-orden y C solo casos especiales no muy importantes.

Que debe ser mas especifica, ejemplo ver que se aplique seguimiento sobre OC. O algo así.

### 220511C: † GENERAR MACRO COMPARATIVA DE LDM VS CONSUMOS
Solicita Jazmín el integrar la macro que se tenia en Pixvs para comparar LDM vs Consumos asignados, de la OT.
La macro es 012 LL Costo de Producción por OT, ya esta en la carpeta de Macros Local.
Requiere Jazz es: La comparación de Ingeniería – LDM – Y lo cargado por Producción. Y por OT el comparativo a detalle. Investigar donde quedan las LDM de las cotizaciones para tener ese comparativo y realizar la validación.

220518: Que se realice comparativo con campo provisional del dato de Cotizaciones Mano de Obra y Materiales. La información de LDM corresponderá a la de Ingeniería y la que captura producción sera la Real.

220524: Se generaron campos en tabla de OT y con ellos se esta trabajando para cargar la cotización. Problema al guardar información en la macro, no se deja el update.

#### 220601A: † COMPARATIVO INGE Y REAL
En el caso del comparativo Real los Indirectos como se calculan al igual que para los de Ingeniera, supongo que va ser las Horas que se calculen por xxx
En el caso de las Horas tanto de la Ruta como de las cargadas a que costo se deben considerar. Indirectos no se tomaran en cuenta y la mano de obra se calcula con $ 1.21 por minuto

### 210615: † VALIDAR PRECIOS COMPRA (15/JUNIO/22)
Validar que estén vigentes (Linea) y que cuenten con predeterminado toda las lista de precios de proveedores:
Fecha	Sin Predet.	Fecha Vencimiento
211117	7	1
211222	6	4
220119	0	0
220209	43	0
220309	3	1
220406	4	0
220518	27	0

### 220105: Ω PERMISOS MULIIX, RESTAURACION
Algo a pasado que se pierden los permisos, buscar una forma de tener los permisos respaldados para cuando se pierdan restaurarlos. Por lo pronto se dejo un Permiso con Permisos y a todos los demás se quito la opción de permisos. Dar seguimiento y generar Restauración.

### 210730: Ω INVENTARIO DE BULTOS
Falta validar físicamente, para ajustar los bultos en sistema.
210811; Al parecer todo va bien, esperamos que baje el inventario de PT para hacer una nueva validación con Bultos. Preparar una posible auditoria para Bultos vs Artículos, en cuanto este estable.

### 220301: † SOLICITUDES EN TRANSITO validar (27/abr/22)
Reporte de solicitudes en transito, debe quedar todo aplicado antes de irse el almacenista. No se realizan en tiempo y forma.
220406: 10 Traslados pendientes del día 06 hacia atrás.

Quedo en espera de sus comentarios.

Atentamente
Ing. Vicente Cueva Ramirez.

Tonalá, Jalisco. miércoles 8 de junio de 2022