SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

COMERCIALIZADORA GAZTAMBIDE, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA GAZTAMBIDE
# ANÁLISIS / PROGRAMACIÓN EN SIZ

## Cita ante el SAT para e.firma
SASY630616EC0
SASY630616MJCNNL13
myssantillan@gmail.com

CURV630707QS9
CURV630707HJCVMC01
vcuevar@gmail.com

55 – 627 22 728

Ejercicios para unas Articulaciones felices

https://www.youtube.com/watch?v=qsAMl3gsrB4

## FINANZAS: Problema con el RollOut <OK>
Como a las 12 de la tarde vi que dejo de estar el rollout activado y lo active para la lista 7 y se quedó atorado.

Y veo que llego este correo a las 11 pm por lo que veo algunos problemas,
1.	Por algún motivo se queda trabajo y después se destraba. No es que se tarde en hacer el proceso ya que solo eran unos 200 registros, y dando seguimiento en el SQL no actualizaba nada.
2.	En la notificación la fecha de Inicio no es la correcta, como que tomas la variable con la que finalizas.
3.	La duración presenta cero y creo que va a ser por el punto anterior.

Hay te dejo estos comentarios. Para que le veas que le está doliendo.
220901: Parece que se ve bien, el cambio y respondió rápido.

## Caducidad de la Pagina <OK>
220901: Desde hace ya algo de tiempo he notado que la pagina ya no caduca, o sea que algo se movió y le quito esa protección. Solo te lo comento por si te topas con cual fue el problema lo actives, pero sino asi dejalo no valoran nadie esa protección y mas que no avisan que usuarios van dejando de laborar, así que de nada sirve el tratar de tener esa protección.

Me comenta Beto que dejo la caducidad solo al personal de producción, le comente que de cualquier forma asi lo deje.
## SISTEMAS: Configurar Servidor para SIZ y quitar de SAP <Alberto – Nicolas>
Aprovechar el equipo servidor que se tenia en Guadalajara para montar el sistema SIZ en forma exclusiva para que se pueda quitar de SAP y que le libere espacio a ese servidor.
220902: Beto quedo informado y Nicolas esta con el pendiente de ponerlo en el Seit
## SISTEMAS: Alta de Usuarios. <Proceso>
ID: 220727-A Mejoras al Sistema.
Ver el procedimiento para las altas de los usuarios y como hacerlo desde SIZ con los datos que se tienen en SAP y se agregue con la información operacional y sin errores, y asignando la contraseña inicial de 1234.

- Cambio al menú Administrador a Mod00-Sistemas
- Crear reporte de plantilla de personal (pedir Departamento)
Agregar formulario de nuevo empleado
  - -nomina (validar)
  - -nombre, apellido
  - -puesto
  - -correo (sugerido, en base a nombre)

No le había definido a Beto que campos así que le mande estas imágenes marcadas con amarillo de los campos que se tienen llenar.
### Imágenes para validar Campos.

220902: Como vamos en cuanto tiempo lo tenemos, listo. Próxima semana queda terminado.
## PRODUCCIÓN: Impresión Etiqueta Empaque. <Beto>
ID: 210515-A: Solicitado por Eduardo Rojas.
APLICACIÓN EN VB, QUE ESTA DESACTUALIZADA Y DIO PROBLEMAS CON SAP 10, SE PUSO A TRABAJAR, PERO PUEDE VOLVER A DAR PROBLEMAS.

El día de hoy surgió un problema con unas etiquetas que se imprimen en producción, así que las integraremos en SIZ, estas hay que formarlas después de las altas de usuarios.
- Etiquetas de Producción, MOD01-PRODUCCION /REPORTES/ETIQUETAS EMPAQUE
Etiqueta de 4x4 con la información de la OP, En la vista una tabla con las OP y poder filtrar por Pedido y por código, descripción y se seleccionan todas o unas y se mandan a imprimir

## COMPRAS: Informe de Ultimo Precio. <MP Autorizar>
ID: 220817-E Solicitado por Mary Pardo.
Generar Informe de Últimos Precios, similar al de SAP.
RUTA: MOD03_COMPRAS / REPORTES / ULTIMOS PRECIOS.

Informe de últimos precios

ID: 220817-E (PPS) Solicitado por Mary Pardo.
Generar Informe de Últimos Precios, similar al de SAP.

Objetivo:
Tener en SIZ un reporte del modulo de Compras / Reportes / Últimos Precios donde se pueda presentar todas las entradas de materiales con quien se compro y a que precio se recibió.

Parámetros:
Solo se presentar artículos que corresponden a una entrada de Mercancía.

Fecha Inicial: Por omisión se encuentra sin fecha, así que toma todos los registros, en caso que se coloque una fecha ejemplo 01/01/2019 a partir a la fecha actual mostrara los artículos. (NOTA: Para el Desarrollador, para no complicar la consulta, por omision si no se capturo fecha tomar la 01/01/2019)

Articulo: en el cuadro se puede escribir o se presiona el botón verde para realizar la búsqueda del articulo.

Vista de Informe:
Con manejo de columnas, ordenamiento, filtros y con salida a Excel o PDF.
El reporte a Excel es salida como tabla sin formato y el PDF un reporte con formato algo mas estético.

Consulta para la informacion del Reporte.

-- Informe de ültimo Precios de Compra.
-- Objetivo: Consultar por articulo las compras que ha tenido el articulo
-- Desarrollo: Ing. Vicente Cueva Ramirez.
-- Actualizado: Viernes 02 de Septiembre del 2022; Origen

-- Parametros
Declare @FechaIS nvarchar(30)
Declare @CodeArti as nvarchar(10)
Set @FechaIS = CONVERT (DATE, '2019/01/01', 102)
Set @CodeArti = '10002'

-- Desarrollo de la consulta
Select OITM.ItemCode AS CODIGO
, OITM.ItemName AS MATERIAL
, OITM.InvntryUom AS UDM
, PDN1.BaseRef AS ORDEN_C
, OPDN.DocNum AS COMPRA
, Convert(varchar, OPDN.DocDueDate, 6) AS FECHAF
, (OPDN.CardCode + ' ' + OPDN.CardName) AS PROVEEDOR
, FORMAT(PDN1.Price,'C4','es-MX') AS PRECIOF
, PDN1.Currency AS MONEDA
From PDN1
Inner Join OPDN on OPDN.DocEntry = PDN1.DocEntry
Inner Join OITM on OITM.ItemCode = PDN1.ItemCode
Where PDN1.ItemCode = @CodeArti and Cast(OPDN.DocDueDate as date) > Cast(@FechaIS as date)
Order By PDN1.DocEntry desc

Confirmacion por MP...
## Reporte de Lista de Precios
ID: 220902-A Mejora del Sistema.
Poner un reporte que envié lo seleccionado en la ficha de Actualizar precios para salida con PDF y a Excel.
RUTA: MOD09_FINANCIERO / ACTIVIDADES / ACTUALIZAR PRECIOS

Montar en la mismo vista salida a Excel y PDF en el Excel salida a la tabla con los datos de la vista y en el PDF poner la cabecera por omision que debemos usar para todos los reportes.
Cabecera y Pies de Paginas

Modulo:	MODULO 09 FINANCIERO
Titulo 01:	INFORME LISTA DE PRECIOS
Titulo 02:	LISTA DE PRECIOS #10 - 10 ESTANDAR
Titulo 03:	Impreso por: “Usuario”
## COMPRAS: Ordenes de Compras <Analizar>
ID: 220817-G Solicitado por Mary.
RUTA: MOD03-COMPRAS / ACTIVIDADES / ORDENES DE COMPRAS
NOTA: GUARDANDO QUIEN DIO LA OC USUARIO EN COMENTARIOS TIPO TRASLADOS LOGIADO SEGUIR FORMATO DE SAP.
Integrar ordenes de compras al SIZ para que no requieran las licencia de SAP y liberen la de Mary. Con impresión de la OC muy detallada y con la información del proveedor directa de SAP Datos de socios. Por lo que seria primero SOCIOS, OC y Entradas

Formato tomar como base el de Iteknia creo que es el mas completo. Y salidas con CSV y PDF con botón para envió de correo de acuerdo a los datos del proveedor.

## ALMACÉN: Entrada de Mercancías <Analizar>.
ID: 201102-A Solicitado Mejora del sistema y reducir la necesidad de licencia de SAP.
Generar una ficha en el menú MOD04-MATERIALES / ACTIVIDADES / ENTRADA DE MERCANCÍAS.
NOTA: GUARDANDO QUIEN DIO LA ENTRADA USUARIO EN COMENTARIOS TIPO TRASLADOS LOGIADO SEGUIR FORMATO DE SAP.
## ALMACÉN: Devolución de Mercancías <Analizar>.
ID: 201102-B Solicitado Mejora del Sistema y reducir la necesidad de licencia de SAP.
Generar una ficha en menú MOD04-MATERIALES / ACTIVIDADES / DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS.
NOTA: GUARDANDO QUIEN DIO LA DEVOLUCION USUARIO EN COMENTARIOS TIPO TRASLADOS LOGIADO SEGUIR FORMATO DE SAP.
## COMPRAS: ABC Datos del Proveedor <Analizar>
ID: 201101-C	Solicitado Mejora del Sistema y reducir la necesidad de licencia de SAP.
A parte de esto creo que se puede forzar a compras que mantenga la información en sistema ya que no tendrían que tener que estarles pidiendo a Finanzas les actualicen la información. Definir con Finanzas que cosas son las que necesitan agregar a los proveedores, para generar una alerta por los proveedores que les falte dicha información.
Solicitar a Pablo parámetros.

Generar ficha en menú MOD03-COMPRAS / ACTIVIDADES / GESTION DE PROVEEDORES

## FINANZAS: Cambiar Llave a Simulador. <Analizar>
220128: Resulta que me reporto Osiel que no le aparecía el modelo 3858 CINEMEX resulto que no lleva Piel 0301, le explique a Mauricio que se requiere para que se active el simulador y que si no la lleva que le cargue Piel 0301 0.001 dcm, para que se active el simulador. Se lo explica a Osiel y el a Dirección después me comentan.

Creo que seria mejor seguir como base el P0301 y tener opción de poder seleccionar un código diferente para que se presente en el simulador. En el buscador de modelos tener una check (Activado / Default) para indicar que tome el modelo P0301 y si se desactiva, después de seleccionar el modelo, presenta una relación de todos los acabados diferentes de ese modelo. Obtener los distictic de los últimos 5 dígitos del código y traer la descripción de Mantenimiento de Acabados.

ID: 220817-A Solicito Sr. Arie Zarkin que se pueda hacer mas sencillo.
La propuesta que comente es que pudiera seleccionar de los acabados existentes y con ese acabado cargar el simulador, y tener por omisión desactivado lo relacionado a Mano de Obras y Gastos.

Esto seria que pida el Modelo, Después presente los acabados que tiene el modelo y cuantos muebles tiene dicho acabado.

Esto en la misma ficha, pero para que no le genere confusión generar un acceso en el menú MOD12-DIRECCIÓN / ACTIVIDADES / SIMULADOR COSTOS

### Comentar con Luis Morales.
COMENTAR Con Luis para ver que necesidades visualiza o como le seria mas sencillo, pidió el Sr. Arie lo vea con él.

### Generar Consulta para Alberto.

## CALIDAD: Sistema de Control de Evidencias. <Analizar>
Proyecto ID: 220817-B Solicitado por David Zarkin Director de Planta.

Un sistema que lleve un control de registros de las evidencias de control de calidad, seleccionas OP y traes la información de SAP y se guardan fotos del mueble, del check list, y del informe de calidad.
Que sea en en android.

220823: Recibí por parte de Melissa la información de este control, en teoría por cada OP se guardan de 6 a 8 fotos, imagen del check list
Actualmente por mes iniciando en marzo de este año, se tiene una carga de 6 a 8 GB asi que primero investigar con Nicolas, cuanto tiempo les ajusta el espacio que tienen.

Ver con David y Elias tiempo que se deben guardar (5 años ??) Para hacer un plan de respaldos y despejar la actual unidad de trabajo.

Melissa / Elias:

Unas dudas, de acuerdo con el procedimiento se genera el reporte de evidencias y ahí se ponen las fotos tomadas, por lo tanto.

a)	Una vez realizado el reporte de evidencia, se pueden borrar las fotos, ¿ya no se usan para otra cosa?
b)	Cuanto tiempo es el que se necesita guardar las evidencias.
c)	El esquema de carpetas que tienen MES/CLIENTE/OP supongo que lo utilizan para poder hacer la búsqueda de forma manual, si cuentan con un sistema que busque la información de la OP, no necesitan que se estructure así o si lo necesitan así. Este cuestionamiento es para ver como haríamos el sistema de búsqueda.

Buen día Vicente.

-Con respecto a las fotografías estas , las conservamos aun con la evidencia ya realizada , por cualquier situación que se llegue a presentar.
- Aun no tenemos determinado algún tiempo máximo para conservar la evidencia, sería importante considerar que esta se quedara como evidencia permanente mientras cubra la garantía, para poder siempre tener una trazabilidad de la liberación del producto.(reviso este tema con la parte directiva)
-Con respecto al tema de las carpetas, yo considero que mientras el sistema me deje filtrar información ya sea por número de Op, Fecha, Cliente, Modelo con eso sería suficiente para poder visualizar toda la información .

Hacer presentación para los desarrolladores nos coticen, sobre android, para usar en tablet, celulares.
Ver posibilidad que las fotos tomadas se integren en el PDF para que se borren los archivos imagenes y solo quede la evidencia completa en el PDF formato, check inspeccion y fotos.

### Cambio de Estructura de Carpetas
220829 Melissa:

Siguiendo con el tema de las Evidencias, dos comentarios.

Primero checando en la carpeta \\ZRK_DCCONTROLER\carpetas_compartidas\Calidad\FOTOS MUEBLES no veo la carpeta de AGOSTO eso me hace pensar que todos los registros de este mes los van llevando en otro equipo y después lo pasan aquí, o ¿en este mes no se han generado las evidencias?

Segundo te propongo una modificación a la estructura de carpetas con el fin de hacerla más estándar y poder tener un buscador automatizado.

Después de la carpeta FOTOS MUEBLES usar el siguiente esquema

        A2022
        01 ENERO 2022
        02 FEBRERO 2022
        nn así sucesivamente...
        A2023
        01 ENERO 2023
        02 FEBRERO 2023
        ….

Dentro de cada carpeta del mes una subcarpeta del cliente con su código ejemplo: C0456 CHAIDEZ ANGULO VERONICA y dentro del cliente las de las OP (Ordenes de producción).

Si te parece que lo usemos así me dices y te ayudo a restructurar el esquema de carpetas.

De esta forma con la OP tenemos en SAP la información del la fecha de finalización y el cliente

Fecha Finalizacion	= 21/04/2022	A2022/04 ABRIL 2022
Codigo Cliente	= C0456	C0456 CHAIDEZ ANGULO VERONICA
Numero de la OP	= 15477	15477

### Preparar Presentación de Proyecto Solicitado <PPS – Vic>
Desarrollando el tema en archivo C:\Users\usuario\Documents\ARCHIVOS\DATA 01 SALOTTO\SISTEMAS\SIZ\CONTROL DE EVIDENCIAS
## SISTEMAS: Ficha Inventarios Equipos <Analizar>
220802-A	MODIFICACIÓN FICHA DE INVENTARIOS, CAPTURA NUMERO DE NOMINA.
En el modulo de inventarios de equipos asignar tanto quien registra como quien esta asignado mediante el numero de nomina para posteriormente usarlo en el modulo de Ticket.
### Mostrar campos a Relacionar

## SISTEMAS: Control Ticket a Sistemas <Analizar>
210503-A	CONTROL DE TICKET DE MANTENIMIENTO
Modulo donde el usuario puede SISTEMAS/ACTIVIDADES/GENERAR TICKET generar un reporte donde tiene algún problema relacionado con el área de sistemas, problemas como correos, internet, conectividad, accesos, o mantenimientos de los equipos a su cargo.

### Presentar a Nicolas y de Opinión.
Por parte de SISTEMAS/ACTIVIDADES/PROGRAMA DE MTTO Proyecta un roll de mantenimientos preventivos y en su caso de respaldos de la carpeta de Usuarios del equipo donde se envié una alerta un día antes de que al usuario donde se le explique que servicio recibirá su equipo y en caso de que por algún motivo no pueda recibir el servicio, lo explique y quede acertado que se pospone hasta que le vuelva a tocas o si se le puede re-programar por que coincidan tiempos entre el usuario o sistemas.

Las notificaciones son por correo al usuario y a notificaciones en SIZ.

Y la SISTEMAS/ACTIVIDADES/GESTION TICKET Donde al recibir una alerta de usuario, primero dar respuesta en cuanto tiempo se le atiende y después que seguimiento se le dará al problema, ejemplo un usuario reporta que no enciende su equipo:

NOTA: El equipo asignado no prende, pero debe levantar el ticket desde cualquier otro equipo ingresando a SIZ con su cuenta, no con la cuenta del compadre.

Primer respuesta: Se atiende este ticket en un lapso de 10 minutos.
A los 7 minutos se verifica que esta fallando la fuente de poder y requiere de cambio.
Segunda Respuesta: El equipo reportado tiene el siguiente problema y se requiere de comprar tales refacciones, por lo que el tiempo de respuesta dado estas causas esta de 5 a 7 días en lo que se consiguen las refacciones.
En este caso la notificación y lo sucesivos deberán ir por correo al jefe del área, finanzas y copia a sistemas aparte de la notificación en SIZ.

En SISTEMAS/REPORTES/TICKET Tener un reporteados por día, por usuario o por área de los historiales que se tienen.

180101	CONTROL DE EXCEPCIONES Y ALERTAS
210510	ALMACEN Y EMBARQUES, RECIBO, MOVER A LOCALIDAD, PICKING. ETC
210510	FALTANTE DE EMBARCAR
191113	CONTROL DE SERVICIOS (MARTILLITO)
131007	TABLERO DE CONTROL VISUAL, POSICION DE CONTROL.

# PENDIENTES GENERALES
## MARY: PROPUESTA PLAN SIZ <autoriza>
ID: 220823-A Plan de trabajo para proximos meses.
Se envió propuesta para autorizar flujo del trabajo de SIZ con los pendientes al momento. Lunes 29/Agosto comentar los temas
Esta de Acuerdo con plan de SIZ
La solicitud Rechazado por RH.

## PERSONAL: CONTRATACIÓN AUXILIAR A SISTEMAS <RECHAZADA>
ID: 220826-A Solicitada Cubrir personal del área de Sistemas
Se les paso hace mas de un mes a personal la solicitud y el día de hoy resulta que están esperando autorización por parte de Brenda o David.

# POR ARCHIVAR...
## 210503: † MODULO 00 CONTROL DE TICKET DE MANTENIMIENTO
Mejorar el sistema de Inventarios de los equipos, así como el manejo del Mantenimiento preventivo y la Generación de Ticket de Mantenimiento Correctivos o servicios de sistemas.

### DEFINIR ALCANCE Y CAMBIOS.
Definir Beto, Nico y auxiliar que sugieren de mejoras para este módulos.
## 200810: † CORREGIR ENCABEZADOS BACK ORDER HULE
En el Back Order de Hule espuma se presenta los encabezados de los de carpinteria, hay que poner los nombres de las areas de Hule Espuma.

## 200809: † MACRO R122 AUDITORIA ACABADOS
Pasa a los reportes de Diseño, pero en SIZ tener para armar un filtro de tres partes, Contiene %Codigo Modelo% + %descripcion% + Grupo de Mat. (Seleccionar), con salidas a Excel y PDF
## 200505: † modulo 06 EMBARQUES Y FALTANTE DE EMBARCAR.
Antecedentes:
- Faltante de embarcar sistema que se llevo a cabo en Visual Basic y que ya hace años quedo obsoleto, aun se sigue utilizando con varias deficiencias y esto es un control de las existencias del almacén de Producto Terminado, con información de la OP y de los datos del cliente.

- Almacén por localidades, en tiempo de Ahide se solicito un sistema para llevar las existencias mediante localidades y este se desarrollo y solo un corto tiempo se llevo a cabo y nunca lo tenían actualizado.

Propuesta:
Tener un modulo que sea para el control de los Embarques (Movimientos de Ubicación mediante móvil, Preparación de Embarque Picking (OP + ID) una vez cargado generación de la Nota de Entrega, Devoluciones de Mercancía asignando a las OP+ ID y a las mercancías que no se conozca la OP y menos el ID, tengan forma de asignar una OP como la 10 y un id nuevo.

Cada registro relacionado a una OP de forma automática y en el caso tener cantidades mayor de uno a cada uno se le asigne un ID (Numero como lo maneja traslados).

De tal forma que sea Embarques quien responda por el acomodo y existencia de los productos y el reporte del faltante de embarcar se de de forma automática. Siendo eso un reporte del modulo de Embarques.

El posible éxito sea que podamos controlarlo mediante el numero de orden de producción y cuando tenga alguna devolución sea ingresada con su numero de OP. Validar si aun se pueden identificar los muebles actualmente. Si se coloca la etiqueta interna.

### 220505: Alberto copia del proyecto de Embarques.
Ver con Beto si tiene aun ese proyecto, para que me facilite una copia.

## 220412 † MODULO 00 CONTROL DE EXCEPCIONES
### 220412-A: GENERACIÓN MODULO 0 GESTIÓN DE EXCEPCIONES
Desarrollar un modulo que permita definir las excepciones algo como tener quien la Activa (Usuario del Área), Disparo por día, Nivel del Usuario (todos, jefes, supervisores), consulta sql, y mensaje y si procede corrección solo informar que se corrigió.

### 220412 GESTIÓN DE ARTÍCULOS
Hacer una macro que este actualizando todos la mayor parte de errores que comente diseño y los que necesitan de una decisión pasar consulta a SAP.

### 220413 GESTIÓN DE CATÁLOGOS
Validaciones de los catálogos de proveedores para que se corrijan los parámetros que no completen al darlos de alta. Proveedores, Tipo Cambio.

### 220414 GESTIÓN DEL COSTO ESTÁNDAR
Desarrollar una macro que actualice el costo estándar, muchos criticar el proceso pero nadie define que es lo que se debe hacer. Así que lo establezco y cuando alguien realmente quiera llevarlo a cabo, presento el proceso.
## 220101: Ω MODULO 08 DISEÑO AUTOMATIZAR LDM
### 200222: CAPTURA LDM (DEPENDE ANTERIOR)
MOD08-DISEÑO / ACTIVIDADES / CAPTURA LDM

Generar una pantalla de captura de LDM para la captura de los Artículos y sus respectivos materiales. Reconociendo que cuando le seleccionemos el PT o el SUB se pongan por omisión los datos como tipo de LDM y se llenen los almacenes correspondientes

Usar una tabla temporal y donde se le este validando de acuerdo al acabado que materiales debe llevar los que son sustitutos, se pueda presentar un vista preliminar y hasta el momento de Guardas es donde se envié la información a SAP.

Algo muy visual como los usuarios en SIZ seleccionas el articulo padre (no debe tener ninguna propiedad marcada) se le carga insertando MP o SP al momento de cargar un sub se muestra la lista de sus componentes y si este tiene sub también muestra sus dependencias.

### 200223: GENERACION PT AUTOMATICO, SOLO 3 SUBPRODUCTO (DEPENDE ANTERIOR)
Con la Experiencia del modula anterior determinar este modulo.

Ver como generar a partir de un articulo 3718-39-MT1 STOZZA, -1RBI-, PIEL y de ahí desprender la generación de nuevos artículos para que los de alta Ventas y Control de Estructuras solo genere o modifique este código y se actualicen todos los existentes.
A manejas solo con tres subproducto, CASCO, PATAS y HULE ESPUMA analizar propuesta y quitar control a Diseño de esto.

### 211011-D CREACIÓN ARTÍCULOS MATERIA PRIMA
Materias primas compradas. Diseño genera alta compra completa información.

### 211011-E CREACIÓN ARTÍCULOS SUB CASCO
Selecciona de que mueble sera el casco y los genera en automático, solo para que carguen LDM.

### 211011-F CREACIÓN ARTÍCULOS SUB GENERALES Y HULES
En caso de los Hules definir de que mueble y si lleva cojineria y preparado, si lleva los dos genera dos códigos.

### 211011-G CREACIÓN ARTÍCULOS MODELO

### 211011-H CREACIÓN ARTÍCULOS MUEBLES

### 211011-I CREACIÓN ARTÍCULOS SALAS
## 220323: Ω MODULO 01 SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN HE.
### 220323-6: REPORTE % DESPERDICIOS ARTICULOS HE
Hacer una consulta donde presente el código, descripción y peso del HE de la LDM la suma de las cantidades y calcular el % de Desperdicio.
Si después lo quieren en Macro le activamos o lo cargamos en SIZ como reporte. Con esta misma consulta solo que sea del código sera para Simulador donde se presenta el detalle.
## 220128: † MODULO 02 PLANEACIÓN AUTOMATIZACIÓN
### 220128: GENERAR OP COMPLEMENTOS AUTOMATICA
Hacer inventario de actividades que realiza Planeación directamente en SAP para ver posibilidad de quitar licencia, asignar a compras y que almacén solo utilice la de Almacén que no esta compartiendo con compras, regresar la de Mary.

Planeación Fumar para que se generen OP virtuales para Casco y Patas.

Modulo de Ventas: Para capturar pedidos para las OP de Casco, patas, bastidores y herrajes. Ver si las podemos generar de forma directa en SIZ, solo contemplando la cantidad comprometida menos las existencias, Sin asignar a Pedidos.

A lo mejor, que en el planeador, presente lo que hace falta programar de acuerdo a los sub-ensambles que hace falta programar. No permitir que se generen ordenes de mas para que no haya problemas de los casco que son iguales y diferentes códigos, y si esta mal la existencia que soliciten la corrección.

## 220228: † MODULO 09 FINANZAS SIMULADOR
### 220303: SIMULADOR (% DESPERDICIO)
220401: Con el cambio de los código de HE validar de nuevo el funcionamiento del SIMULADOR y Asignar en el detalle de HE cuando despliegue el código del HE diga que porcentaje de desperdicio tiene en función del Peso del articulo contra la sumatoria de la LDM.

## 220318: Ω modulo 01 CARGAR MATERIALES A LAS OP
### 220318-A: MATERIALES SE CARGUEN DESDE KITING
Eduardo Belis, solicita que haya un sistema que se carguen los materiales directamente desde Kiting (APP-ST) a la orden.

Se escanea la OP despliega que materiales se van a cargar (manuales) y se le el codigo del material y se carga a la OP.

### 220318-B: PRIMER ACERCAMIENTO
Iniciar con la compra de una licencia para SAP.
Cargar de forma manual los materiales a las OP.
Almacén traslados a APP-ST y de ahí carga a la OP. (validar que pueda trasladar como almacén propio).
MRP agregar columna de Almacén de Partes para que si lo tome en cuenta como que se tiene esa existencia.

### 220318-C: SIZ SISTEMA SURTIDO
Que en SIZ se active una opción para que cargue los materiales a las OP que tienen pendiente surtir material y están de forma manual, en caso de querer asignar mas materiales deben abrir linea y después surtir.

220414: Ya no han dicho nada en un mes pregunto a Eduardo, para mandar esto a la zona fantasma en Agosto 22.

## NUEVOS PENDIENTES
### 220817-C: † SERVICIOS EN SIZ
Envió David lo que se tenia y ver si lo podemos activar en SIZ.
Información del Sistema de Servicios, esta en C:\Users\usuario\OneDrive - Salotto, S.A. de C.V\SISTEMAS\ZONA FANTASMA\190509 SISTEMA DE SERVICIOS

### 220817-D: † RESPALDO DE DISEÑO
Acelerar la instalación de la NAS en GDL, y hacer un indice de lo que se tiene de información, ver que Arie me envié los dos archivos para generar un indice y validar que se tiene de información.

### 220823-B: REESTRUCTURAR Y ORDENAR
Ordenar los pendientes de acuerdo a como esta el plan general y si surge algo nuevo incrustarlo en la fecha correspondiente para que este archivo vaya como histórico.

1. Escribe un resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo sirve como introducción a tu propuesta de proyecto. Al igual que en el resumen de un informe o la introducción a un ensayo, esta sección debe resumir de qué se trata el proyecto y convencer a las partes interesadas de que sigan leyendo. Dependiendo de la complejidad del proyecto, el resumen ejecutivo puede constar de uno o más párrafos.

El resumen ejecutivo debe incluir:

El problema que tu proyecto planea resolver

La solución que tu proyecto plantea para ese problema

El impacto que tendrá el proyecto

Solo tienes que abordar estos puntos brevemente en tu resumen ejecutivo ya que los analizarás en detalle más adelante en la propuesta.

2. Explica el contexto del proyecto
En esta sección, explicarás el contexto del proyecto. Usa referencias y estadísticas para convencer a tus lectores de que el problema que estás abordando vale la pena.

Algunas preguntas que debes incluir:

¿Qué problema pretende resolver tu proyecto?

¿Qué se sabe ya sobre este problema?

¿Quién ya se ha ocupado de este problema antes o qué se ha investigado al respecto?

¿Por qué las investigaciones anteriores no son suficientes para abordar este problema?

También puedes usar esta sección para explicar cómo el problema que esperas resolver está directamente relacionado con tu empresa.

3. Presenta una solución
En la sección del contexto del proyecto describiste el problema a abordar, por lo que el siguiente paso lógico será presentar una solución. En esta sección, tienes la oportunidad de describir con más detalle el enfoque de tu proyecto.

Algunos elementos a incluir en esta sección:

La declaración de la visión para el proyecto

El programa del proyecto, incluyendo los hitos más importantes.

Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo

Un registro de riesgos que explique cómo mitigarás los posibles riesgos

Los entregables del proyecto

Las herramientas para crear informes que usarás durante el proyecto

Es posible que no necesites incluir todos estos elementos en tu propuesta, sino que dependerá del alcance de tu proyecto. Probablemente esta sea la sección más extensa y detallada de tu propuesta, ya que explicará todos los aspectos relacionados con el logro de la solución propuesta.

Prueba Asana para la gestión de proyectos
4. Define los entregables y objetivos del proyecto
Definir los entregables de tu proyecto es un paso fundamental en la redacción de tu propuesta. Las partes interesadas quieren saber qué producirás al final de tu proyecto: un producto, un programa, una actualización tecnológica u otra cosa. Cuando las partes interesadas lean la visión, podrán comprender en qué se usarán sus recursos.

Al momento de definir los entregables, debes incluir:

El producto u objetivo final de tu proyecto

Un cronograma del proyecto que indicará cuándo esperas tener listos los entregables

Losobjetivos SMART que se alinean con los entregables que producirás

Si bien es importante destacar el problema y la solución a tu proyecto, a menudo es más fácil para las partes interesadas visualizar el propósito del proyecto cuando puedes definir claramente los entregables que producirás.

5. Enumera los recursos que necesitarás
Luego de detallar el problema, el enfoque, la solución y los entregables, deberás especificar los recursos que necesitas para llevar a cabo tu iniciativa.

En esta sección puedes incluir:

El presupuesto del proyecto: Aquí se debe incluir todo, desde los materiales que necesitarás para crear un producto hasta los costos de publicidad y los salarios del equipo. Debes incluir todos los elementos que necesites para realizar el proyecto.

Un desglose de los costos: Esta sección debe incluir un análisis detallando por qué necesitas determinados recursos para tu proyecto. De esta manera, las partes interesadas pueden comprender mejor para qué se usarán sus recursos. Este desglose también puede ayudarte a mitigar costos inesperados.

Un plan de asignación de recursos: Debes incluir una descripción general de tu plan que indique cómo asignarás los recursos específicos que necesitas. Por ejemplo, si determinas que necesitas $50 000 para llevar a cabo el proyecto, indica si piensas asignar este dinero a salarios, tecnología, materiales, etc.

Esperamos que en este punto de la propuesta, ya hayas convencido a las partes interesadas de que apoyen el proyecto propuesto, por lo que presentar los recursos necesarios al final del documento es un movimiento estratégico inteligente.

6. Comparte tu conclusión
Por último, escribe una conclusión convincente y decisiva para cerrar la propuesta del proyecto. Al igual que el resumen ejecutivo, la conclusión debe describir brevemente el problema que pretende abordar tu proyecto y la solución que propones para resolverlo. Puedes resaltar el impacto de tu proyecto en la conclusión pero recuerda mantener esta sección relevante, tal como lo harías en un ensayo tradicional.

Consejos para redactar una propuesta de proyecto eficaz
Si sigues todos los pasos que se enumeraron anteriormente, te asegurarás de que tu propuesta de proyecto incluya todos los elementos necesarios. Pero si realmente quieres dar una buena impresión a tus lectores y obtener su aprobación, el documento debe ser impecable. Además de los puntos mencionados previamente, asegúrate de agregar los siguientes elementos para redactar una propuesta de proyecto convincente.

Identifica a tu público objetivo
Al redactar tu propuesta, ten en cuenta a tu público objetivo (es decir, las partes interesadas) en todo momento. Recuerda que el objetivo de la propuesta es conquistar a tu audiencia, no solo presentar los detalles de tu proyecto. Por ejemplo, si estás desarrollando una nueva herramienta de edición para una editorial infantil, puedes averiguar si las partes interesadas son los padres y apelar a su lado emocional para convencerlos de que compren tu producto.

Sé convincente
La persuasión es importante en una propuesta de proyecto ya que esperas que tu audiencia lea tu propuesta y te brinde algo a cambio. Si el proyecto no despierta la intriga del lector, este no estará interesado en ayudarte. Tomando nuevamente el ejemplo anterior, si describes tu herramienta de edición, pero no destacas todas las funciones que ofrecerá, los beneficios que brindará a los clientes y el impacto positivo que generará en el sector, tu audiencia se preguntará por qué debería interesarse en este proyecto.

Recurre a la sencillez
Si bien es importante describir el problema, el enfoque y la solución en detalle, no necesitas redactar una propuesta demasiado compleja. Esto significa que puedes presentar el plan del proyecto para tu herramienta de edición sin necesidad de detallar qué códigos usarán los ingenieros para hacer que cada característica funcione.

Investiga por tu cuenta
Una propuesta de proyecto exitosa incluye una investigación exhaustiva. Es importante estar preparado para discutir el problema y respaldar la solución con fuentes confiables, estudios de casos, estadísticas o gráficos para poder responder todas las preguntas que puedan tener las partes involucradas. Al momento de redactar tu propuesta, ponte en el lugar del lector y pregúntate:

¿Por qué es un problema?

¿Cómo la solución propuesta resuelve el problema?

¿Alguien se ha ocupado de este problema antes?

¿Cuáles son los costos del proyecto?

Si puedes responder estas preguntas, seguramente hayas investigado lo suficiente para respaldar tu iniciativa propuesta.

Usa herramientas de gestión de proyectos para preparar una propuesta de proyecto sólida
Toda propuesta de proyecto exitosa requiere de mucha colaboración en equipo. Si cuentas con las herramientas de gestión adecuadas, tu equipo podrá comunicarse, compartir información y trabajar juntos en un documento compartido.

Cuando almacenas toda la información de tu proyecto en un solo lugar, podrás acceder fácilmente a esos datos cada vez que los necesites. Los proyectos bien organizados y bien implementados suelen ser el resultado de propuestas de proyectos eficaces, por lo que el software de gestión de proyectos es un recurso clave para redactar una propuesta de proyecto de manera eficaz. ¿Todo listo para comenzar? Prueba Asana.

Quedo en espera de sus comentarios.

Atentamente
Ing. Vicente Cueva Ramírez.

Tonalá, Jalisco. lunes 5 de septiembre de 2022