SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

# ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.
## IT Desarrollador Alberto Jimenez.
### Problema de Nomina <OK>
Me comento el Ing. Que la semana pasada por algo que aun no identifican no se te realizo el pago correspondiente, que después se dieron cuenta y realizaron la corrección, te enviá una disculpa.
Y sobre todo que no vayas a pensar que así se las gastan, que si detectas alguna anormalidad en tus pagos nos las reportes con toda confianza para realizar la corrección lo mas pronto posible. 220907

### Flujo de Efectivo <OK>
ID: 220831-E Solicitado: Sharon Díaz, Tesorería.
En el flujo de efectivo se tiene problema con los saldos de las facturas que llevan retención de ISR en lugar de descontarlo se esta sumando.

Ejemplo: Proveedor P171 Jose Rios. Factura 66
Importe	$ 3,500.00
IVA	$ 560.00
DESC.	$ 0.00
ISR	$ 43.75 (Retención).
NETO:	$ 4,016.25

En la factura y en pago a proveedores en Mullix si se toma la cantidad correcta, pero en flujo de efectivo de reportik presenta como saldo esa misma factura $ 4,103.75 eso significa que se le esta sumando el ISR en lugar de restarlo.

Esto sucede con los Proveedores que tienen retenciones y se ve reflejado después del pago como que se tiene un saldo a pagar, en este mismo caso después del pago se presenta como faltante de pagar $ 87.50 cuando en realidad ya no se debe nada.

#### Muliix tiene problema de Saldos <Comentar>.
220907: Reporto Beto que esta corregido en Reportik, pero que Muliix presenta el mismo problema.

### Control de Piso. <Reporta Diseño, Reporte>
ID: 210920-A Solicitado: Ing. Eduardo Macias.
Manejo de los traspasos entre áreas de producción del los productos en proceso, obtener Back Order actualizado, desarrollo y seguimiento del programa de producción.

220811: USUARIOS PARA PRUEBAS EN QA
Planeación	777	victoria (Mauricio)
Fundas	023	023jose
Casco	838	838jose
Laca	067	067pedro
Empaque	836	0116
Diseño	995	995eduardo

#### Modificar Validación de Ordenes a trasladar <Beto>
Tanto esfuerzo para hacer validaciones para que luego nos las quiten, un cambio que hay que hacer en los avances para todas las áreas.

La validación de la cantidad de traslado, tenemos que no puede sobre pasar a la cantidad de la orden, hay que cancelar esa validación. Los departamentos podrán reportar la cantidad que le pongan.

En pocas palabras si la orden es por 10 y quieren mover 20 si se le permite y esas cantidad es la que pasas a la siguiente estación.
#### Registrarse Diseño y avanzar <Beto>
220817-C1: Usuario Diseño, marcar avance donde solo se debe guardar solo historial, sin validación de que ya este liberado por planeación. La única validación seria que si ya reporto la OT no la pueda volver a reportar.

#### Reporte de LDM <Beto>
Reporte de Historial y Materiales. Se subió 220824: a QA se realizo pruebas, se ve muy bien. Unas mejoras solamente.
El precio hay que ponerlo aun lado de la OV, en el encabezado.
Las tres columnas primeras hay que quitarlas ya que esa información la tienes en la cabecera.
La columna de cantidad llamar Cantidad Unitaria.
Agregar columna después de cantidad unitaria Cantidad total (Cantidad unitaria por la cantidad de piezas de la OT)
El importe calcular con la cantidad total.
Poner sumatoria en el Importe

#### Reporte Historial <Beto>
En el modulo de Reporte integrar como menu el reporte del Historial donde pida la OT solo numero y presente el mismo reporte que tienes en Traslados.

#### Seguimiento a Liberación <Mauricio>
220824: Se explico como se liberan las ordenes después de elaboradas para que las puedan reportar en producción. Se comento que se liberen todas las ordenes que se traen ahorita en proceso. Y el programa de Septiembre.

### R. Humanos, Expediente, Prestamos, Ahorro y Vacaciones.
ID: 220817-G Solicitado por JACQUELINE y ESTEFANY
Integrar a muliix en ficha de empleado, datos del Expediente, Actas, Incidencias del empleado como referencia de un historial, cambio de áreas, historial de sueldos. Control de Prestamos, y control de vacaciones. Historial de vacaciones tomadas y a la fecha a cuanto tiene derecho. JACQUELINE y ESTEFANY me proporcionaran información para ver que requieren.

220819: Me enviaron los archivos para preparar la presentación primero a Eduardo y después para Alberto.

Modificación en la Ficha de Recursos Humanos, agregar cuatro pestañas EXPEDIENTE, AHORRO, VACACIONES, PRESTAMOS Ver si el pago de nomina que se aplica en Mulix va por empleado para que se aplique descuentos de prestamos y cargos al ahorro de manera automática. Sino que lea la nomina en excel y cargue las informaciones.

Los días de vacaciones a los que tiene derecho sera por años cumplidos o por parte proporcional de los días laborados, después del primer año.

El pago de la prima vacacional se realiza al completar el año o hasta que tomen vacaciones, sino para dar esa mala enseñanza que se pague y cuando salgan solo se les paga los días normales, así se podrá calcular una provisión por mes para pago de primas vacacional.

220824: El reporte seria uno solo con los tres conceptos, y posiblemente cada tres meses se le envié en mi nomina a los empleados.
#### Preparar presentación del Proyecto Solicitado <PPS - Vic>
Se esta desarrollando en Archivo: Capital Humano Gestiones, en la carpeta de DATA 02 ITEKNIA/01 SISTEMAS/GESTION DE RECURSOS HUMANOS

### Consulta Relacionada documentos de Marketing <Fumar>
ID: 220902-A Solicitado: Ing. Eduardo Macias.
Ruta: PRODUCION / CONSULTA REPORTES MARKETING
Objetivo: Desarrollar una vista donde se presenten las relaciones entre los documentos de Marketing de una forma ágil y sencilla. ORDENES COMPRA CLIENTE – PROYECTOS – ORDENES DE VENTAS ARTICULOS – ORDENES DE TRABAJO.

Filtros:
Estado:	Omisión	Activo
Fecha:	Omisión	Un año atrás a la fecha de hoy(1).
Mostrar:	Omisión	Se activa al entrar con los datos anteriores(2).

(1) Al abrir la ficha si hoy es 07 de Septiembre 2022 serán entonces Fecha Inicial 07/09/2021 y fecha final 07/09/2022

(2) Al abrir se activa el mostrar con los parámetros por omisión, y si se cambia algún dato se tendrá que presionar Mostrar para que actualice con los cambios presentados.

Para la búsqueda usaremos un solo cuadro de texto y que busque la similitud de todos los registros. Filtro General.

Usar como vista similar a la de las Ordenes de Venta.

Consulta:
-- Nombre: Relación documentos Marketing.
-- Objetivo: Formar un Mapa de Relaciones.
-- Desarrollado: Ing. Vicente Cueva Ramirez.
-- Actualizado: Lunes 05 de Septiembre del 2022; Origen.

-- Parámetros
Declare @FechaIS as nvarchar(30)
Declare @FechaFS as nvarchar(30)

Set @FechaIS = CONVERT (DATE, '2021/09/07', 102)
Set @FechaFS = CONVERT (DATE, '2022/09/07', 102)

-- Relación de los documentos de Marketing.

Select Convert(varchar, OV_FechaOV, 6) AS FECH_OV
        , OV_CodigoOV AS OV
, OV_ReferenciaOC AS OC
, PRY_CodigoEvento AS C_PROYECTO
, PRY_NombreProyecto AS PROYECTO
, OT_Codigo AS OT
, ART_CodigoArticulo AS CODIGO
, ART_Nombre AS PRODUCTO
, OTDA_Cantidad AS CANTIDAD
From OrdenesVenta
Inner Join Proyectos on OV_PRO_ProyectoId = PRY_ProyectoId
Inner Join OrdenesTrabajoReferencia on OTRE_OV_OrdenVentaId = OV_OrdenVentaId
Inner Join OrdenesTrabajo on OTRE_OT_OrdenTrabajoId = OT_OrdenTrabajoId
Inner Join OrdenesTrabajoDetalleArticulos on OT_OrdenTrabajoId = OTDA_OT_OrdenTrabajoId
Inner Join Articulos on OTDA_ART_ArticuloId = ART_ArticuloId
Where Cast(OV_FechaOV as date) BETWEEN @FechaIS and @FechaFS
Order By OV_FechaOV desc, OV_CodigoOV desc

### Cambios en Provisiones / Alertas y Excepciones <Alternando>
ID: 220525-D Solicitado: Ing Eduardo Macias.
En las Provisiones generar otra pestaña que sea Seguimiento, donde se realizaran una especie de alerta, que sea por fecha y tenga notas, con el fin de poder generar un botón con una H fondo amarillo que genere un reporte en pantalla del seguimiento de todas las alertas y seguimientos por fecha.

Nota: Una vez que se captura una observación cuando se elimina la alerta y se va realizar otra se queda guardada la variable, de la captura anterior, falta refrescar.
#### Validar incrustar modulo en Muliix.
220209: Ω ESTABLECER AUDITORIAS (EXCEPCIONES)
Generar una batería de excepciones que a diario este cuidando contabilidad para realizar auditoria en la parte operativa de la empresa. Ejemplo:
- Todo este aprovisionado (ver si es mensual o puede ser todo el año).
- Movimientos del Almacén estén completos.
- Lista de Precios del Proveedor actualizada.
- Inventarios Rotativos perpetuos.
- Traslados en Transito cerrados al día.

220803: Al ingresar a MULIIX corra las consultas correspondientes a tipo de usuario (permiso) que se registra y presentar las excepciones correspondientes a su área mediante ventana emergente donde lo lleve a la corrección de las excepciones y tenga botón de actualizar para que refresque las consultas, omitir para cerrar la ventana y cada hora se este activando si no hay resultados entonces que no se presente la ventana.

220817: Ver luego con Beto, Mejor dejamos en un Modelo todas las consultas y en la tabla ponemos como nombre de modelo el código de la excepción ejemplo EXC_0025

#### Propuesta manejo de Alertas y Excepciones
220810-4: Comentar sobre lo de las alertas, para que le vayas pensando, algo como las alertas que mandas en SIZ, pero algo que podamos hacer como las alertas de SAP y eso seria para ambos sistemas SIZ y Muliix.

Se me ocurre algo como una tabla donde manejemos titulo, descripción, hora de ejecución, a que usuarios (listado nominas como rutas en SAP), consulta y por otro lado las alertas que programe el usuario, por ejemplo las de provisiones.
## Pendiente asignados a Muliix
### Actualizar Ficha Impuestos <Asana – Sin Asignar>
No tenemos forma de manejar retenciones de impuestos en OC o facturas de Proveedores debido a que la versión que tenemos es anterior

### Móvil Embarques <Asana – Victor>
Se actualice el móvil con el modulo actualizado de Embarque en Muliix.
220629 Se le recordó.
220823 Se reporto problema de embarque sin bultos completos.
220819: Se realizo ejemplo para que lo valide Victor PREEMB 424 Turno 053, OV 1070.
220826: Se le envió mensaje a David y Victor para recordares este pendiente.
220831: Checo el Ing. Directo con Victor detalles del funcionamiento que esta similar con la web y hay cosas que no pueden ser iguales.
220907: Al parecer hubo un error cuando se realizo un preembarque con muchos bultos y se quedan varios y se autorizo a que sea incompleto y se quedo ciclado.
El Ing. Eduardo realizara una prueba para que los valide Victor.

### Móvil Solicitud de Traslados <Asana – Victor>
220309: Ω MOVIL SOLICITUD DE TRASLADO Al hacer los traslados estos presenten unicamente la existencia del almacén a mover.
### Integrar Modulo de Caja Chica <Asana – Jorge>
ID: 220817-B: Para probar no permite ver la cuentas, que se supone son las cuentas de Banco, se le reporto a Jorge.
#### Imagen de Bancos No Cambia <Jorge – OK>
220824: Modulo de Bancos, no guarda la imagen que se le asigna al banco. Reporto Jorge que ya quedo lista.
#### Cambios para ajustar a ITK <What – Juan>
220824: Hola @Juan Antonio Gomez Galvez Para la implementación del modulo de Caja Chica detectamos unos detalles a resolver y nos permitimos solicitar su ayuda:
#### Jorge deshabilito C.C. <Asana SubTarea 3 Puntos>
1.- Por favor en la Caja Chica deshabilitar el Combo de Cuentas Contables ya que no contamos con el aun.
220830: Jorge reporta que este punto quedo corregido y se valide.

2.- En Controles Maestros Habilitar el menú de Conceptos de Caja Chica.
3.- Cambiar la Lista de IVA ya que actualmente solo podemos cargar IVA y no otros impuestos.
4.- Configurar la generación del PDF para poder usar esa opción
### Correcciones al Cotizador <What – Will>
220824: @Wilfrido Martinez Gomez Hola ¿me ayudas a checar este detalle en contiaciones? al parecer todo lo demás ya lo resolviste solo queda esto. Gracias
#### 220810-C: Cotizador PT Fabricado no respeta.<Will – Ver Diana>
En la ficha de http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador cuando se genera una cotización sigue sin respetar el tipo de producto (PT Fabricado), aunque aparenta mostrarse como activo por omisión al momento de guardar no lo carga y cuando se convierte en OV enviá error de que no tiene tipo de producto.

#### 220824-A: Cotizador cargar imagen no caga a la primera. <Will – OK>
En la ficha de http://192.168.0.173:8085/home#Ventas/Cotizador cuando se esta realizando la carga de imágenes, aparenta que si las registra, se guarda la cotización y si se vuelve a abrir no guardo las imágenes, se tiene que volver a cargar por segunda vez para que las respete.
220831: Confirmo Diana que ya se conserva la imagen.

### Configuración Matriz Precios <Asana – Nelson>
ID: 220622-A
Para la comercialización se requiere el manejo de listas de precios mas dinámicos, David dijo que se subiera la nueva versión de Matriz de Precios.
Esto lo trae Nelson, para luego ver como operar con clientes y diferente Listas.
220817: Falta agregar las estructuras comerciales / rutas.
#### Estructura Comercial Eliminar Depto. <Nelson>
Como eliminar un departamento, direccionar campos, Victor comento 220824.
Buena tarde @Eduardo Macias Muñiz., para ver los supervisores, vendedores y ayudantes, el empleado debe de tener un puesto que su tabulador sea Supervisor, Vendedor o Ayudante respectivamente, en la ficha de Puestos se elige el tabulador.

Para los vehículos, la localidad que tenga seleccionada el vehículo debe de pertenecer a un almacén que sea del CEDI al que le esté agregando la ruta.

### Nueva Ficha OV Comercial <Espera – Lista Precios>
ID: 220816-A
Se genero nueva ficha para Ordenes de Ventas de la comercialización de Cortinas. Por lo pronto presenta ordenes de OV y ver que se cambie el numero algo como COM0001 y no muestra los artículos.
220824: Se realizaran pruebas hasta que este listo lo de las listas de precios (matriz de precios).

### Opción reversa a Bultos Recibidos <Asana – Juan>
Hacer la cancelación de los recibos de producción, por bultos.
210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción que se necesite modificar o que realmente no debió entrar al almacén. Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción. 211008; Se enviá recordatorio Recordatorio viernes, 211013; Desarrolla Juan, por el momento incapacitado.

210927: Ω MODULO CANCELAR RECIBO DE PRODUCCION BULTOS
Modulo para dar reversa a un recibo de producción (http://192.168.0.19:8085/home#produccion/recibo-ot-bulto) Dar Salida al Articulo, Cambiar Estatus de Bulto (Abierto), y si la OT se marco como Recibo Completo dejarla como en Producción.
#### Se recordó aprovechando solicitud de traslado Bultos
220824: @Juan Antonio Gomez Galvez Hola, debido a que estamos mandando mercancía al Cedi de Vallarta, quisiera solicitar me pudieran ayudar con un traslado de bultos y modificar el reporte de bultos para que muestre la localidad. ¿no piensas que convendría de una vez realizar la tarea pendiente de Reversa de Bultos recibidos que tenemos formada?

### En LDM se presente precios <Asana – Nelson>
ID: 220622-A Mejora para el Sistema.
En la captura de las LDM se presente el precio de compras, de acuerdo a la lista de precios del proveedor asignado por omisión. En caso que no tenga precios para que se lo soliciten a Compras.

Buenos días, queremos ver la posibilidad, de que se haga una modificación en el modulo de
Ingeniería / LDM Un solo nivel
(Ruta: http://192.168.0.19:8085/home#ingenieria/listadoDeMaterialesEditar)

Actualmente se nos presenta así:

Necesitamos se nos presente otras dos columnas después de la Cantidad, Una la del precio que se tiene en la lista de precios de proveedores con el proveedor asignado por omisión y la otra el producto de la cantidad por el precio y que en la tabla tenga las sumatorias de las tres columnas Cantidad, Precio y la del Importe.

### Traspaso de Bultos.
ID: 220819-A Solicitado: Ing. Eduardo Macias.
Los traslados de los artículos si se realiza, el problemas es que tenemos bultos, así que se necesita tener una opción de traslados de bultos y que estos muevan los artículos y el bulto se situé en otro almacén.

Ver como opera la ubicación de la localidad de bultos, para solicitarle a Juan el modulo de bultos, primero a David lo pida Eduardo.

Requerimiento a Muliix <What – Juan> Paso a Jorge el pendiente del reporte.
220824-B: Requerimiento de un modulo para el traslado de Bultos.
#### Reporte agrupado por Localidades <What - Jorge>
a) Modificar el Reporte de Existencias Kardex Producción Bultos (http://192.168.0.173:8085/home#produccion/kardex-bultos) a que realice agrupamiento de los registros por Almacén + Localidad, con el fin de ubicar en que localidades se encuentran dichos bultos.
220830: Se confirmo que se agrupe por localidades del bulto, que después se actualizaran con traslados de Bultos.

#### Que no le gusto del Reporte <No se ve Vallarta>
Se modifico el reporte, dice Ing. No le gusta ??
#### Inventario de Bultos Vallarta <Lizz>
Validar los bultos que estan en Vallarta y cambiarles a la localidad y almacen de Vallarta.

#### Traslado de Bultos <What – Juan>
b) Modulo Nuevo donde selecciones Almacén + Localidad, presente los bultos de esa localidad y seleccionar un bulto y decidir a que localidad + Almacén sera enviado. Con esto se realizara.
1. En la tabla de bultos se cambia la localidad y el almacén.
2. Con el articulo del Bulto y la cantidad se realiza el procedimiento de traslado de articulo (http://192.168.0.173:8085/home#inventario/traspasos)

De tal forma que los artículos se encuentran en la localidad + almacén correspondiente y lo mismo que el bulto se mueve a la misma localidad ya que actualmente no sabemos que bultos son los que tenemos en la localidad de Vallarta.

### Actualizar la OC a como esta quedando la OV <Asana – Nelson>
ID: 220830-A; Asigno David a Nelson.
el registro de los artículos que sea lineal y los diseños de interfaces que estén muy parecidos tanto la OC como la OV

### Quitar correos de Aplicar Anticipos <OK>
ID: 220901-A Solicitado por Sharon Diaz.
Tesorería.

Al aplicar pagos de anticipos se genera el envió de correos directos al proveedor, pero también cuando se aplica el pago a la factura se le vuelve a enviar correo al proveedor y eso les causa dudas de que si les depositaron dos veces.

Se solicito aumentar la validación y Juan se lo encargo a Jorge.

Jorge reporto que ya quedo, falta informar a Sharon.
220905: Confirma Sharon que se aplico un Anticipo y no envió correo.

### FACTURA LIQUIDACION PARCIAL <?>
ID: 220906-A Solicitado por Ing. Eduardo Macias.

[1:38 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: @Juan Antonio Gomez Galvez me ayudan a entender algo que me plantean en cotizaciones @Vicente Cueva Ramirez por favor dar seguimiento
[1:38 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: el usario me indica lo siguiente:
[1:39 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: Quiero facturar las entregas parciales que hemos hecho del proyecto CELEBRATE pero en el apartado de FACTURA LIQUIDACIÓN no me deja modificar las cantidades a facturar, solo por partida:
[1:39 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: Siendo que en el apartado FACTURA ANTICIPO sí me deja modificar las cantidades y seleccionar partidas:
[1:40 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: Requiero hacer estas facturas en FACTURA LIQUIDACIÓN porque solo ahí puedo relacionar esta factura que generaré con la factura que hay de anticipo. Y como por ejemplo, si son 48 sofás pero solo se fueron 36, necesito editar la cantidad a facturar.
[1:42 p. m., 6/9/2022] Juan Antonio Gomez Galvez: Según entiendo yo, las parcialidades las tendrían que hacer en la de anticipo.
[1:42 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: Disculpen pero no he tenido chance de analizar si no se pueden mover las cantidades porque es una "liquidación parcial" y debe ser bien complicado, o solo es que puedan editar la cantidad, o debe hacerse de otra forma
[1:43 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: Si en realidad las de anticipo que es mas bien misceleneo les indique primero y me contestaron
[1:43 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: En FACTURAS ANTICIPO no puedo relacionar facturas ni se generan notas de crédito en automático al relacionar las facturas:
[1:44 p. m., 6/9/2022] Juan Antonio Gomez Galvez: Lo pueden hacer por separado.
[1:44 p. m., 6/9/2022] Juan Antonio Gomez Galvez: Es decir, generan la factura
[1:44 p. m., 6/9/2022] Juan Antonio Gomez Galvez: Y si necesitan hacer una nota de crédito la pueden hacer desde la ficha de notas de crédito a la factura que la quieran aplicar.
[1:44 p. m., 6/9/2022] Juan Antonio Gomez Galvez: Bueno siempre y cuando tenga saldo la factura.
[1:45 p. m., 6/9/2022] Eduardo Macias Muñiz.: todo iba bien hasta que me asustaste con esto 😂 ok deja que lo intenten...gracias

### OC Sin datos fiscales <OK>
ID: 220907-D Corrección del Reporte
RUTA:http://192.168.0.19:8085/home#compras/reporte-compras

El día de ayer se me ocurrió abrir un reporte de ordenes de compra y me doy cuenta que los datos fiscales de Iteknia no aparecen, según yo este reporte ya se había corregido.
Se los reporta a los muliix o les paso reporte.

## Tareas Pendiente Subir a MULIIX

### Móvil Inventario Físico
ID: 210811 Mejora y acelerar toma de inventarios en almacén.
Toma de inventario físico, escaneando los bultos y realizando comparación con inventario de Artículos y el inventario de Bultos.

### Módulo de Recibo de OC, Confirmar a Proveedor recepción.
ID: 211006: Mejora al sistema y reducción de uso de papel.
Se comenta para que haga esta modificación, antes de cerrar registre un numero de Whatsapp y se mande recibo de OC al numero registrado y al numero que se registro en linea.

### Reporte Salida a Excel (Tablas)
ID: 211215 Mejora al sistema.
Solicitar que el reporte de Kardex Inventarios la salida que es por Excel sea en forma de tabla y no como lo arroja con la misma información que el PDF y no se puede manejar bien en Excel. (Informar a Lorena que no espere pronto la corrección).

### Aplicación Programa de Pagos <Cerramos ?>
ID: 220520-C Solicito: Ing. Eduardo Macias.
@Vicente Cueva Ramirez por favor anota en pendientes que al aplicar un programa de pagos, es necesario tener un box para marcar (o desmarcar) alguna factura que no se aplique, ya que algunas veces al hacer los pagos masivos en el banco alguno es rechazado y no debe ser aplicado en pagos a proveedores

http://192.168.0.19/home/finanzas/aplicaProgramaPago

220713: Se consulto a Rosario para este cambio.
Hola, ahora que estamos usando la aplicación de pagos por programas, nos gustaría ver la posibilidad de que en la pantalla de aplicar pago pudiera existir una forma de seleccionar un pago que NO deba aplicarse. Esto debido a que algunas veces por algún problema de bancos se regresa algún pago. Quedo pendiente de tu opinión, gracias

#### Proceso hace Sharon <No alterar programa>
220824: Con el fin de no tener problemas y sobre todo para no tener que modificar el programa, ya tiene identificados los pagos que dan problemas y los hace o en programa individual o los aplica manuales.

220906: Sharon hizo prueba y no se puede eliminar un solo pago.

Haciendo referencia a la contestación de Rosario.
Buenos días @Eduardo Macias Muñiz., pues se pudiera aplicar, y si por algún problema de banco no se pudo realizar pues puede ir solo a ese pago y borrarlo para aplicar después en otro programa.

@Rosario Rodríguez @Juan Antonio Gomez Galvez

Buenos días el día de hoy, se nos presento este problema en el programa se tienen tres pagos y uno de ellos no fue aceptado por el Banco, al entrar a la ficha del Flujo de Efectivo, no vemos como borrar el pago no aplicado, solo vemos el botón de eliminar todo el programa.

Nos pueden dar indicaciones de como se puede solo quitar uno de los tres pagos que están en el programa.
Anexo imágenes

Rosario contesto...

Buen día, pues lo que pueden hacer es borrarlo en la ficha de pago a proveedores para que les aparezca nuevamente para programarla

Pregunte si era correcto eso y no obtuve respuesta.

Sharon.
La contestación que me dan es que no se puede modificar el programa de pagos, que hay que aplicarlo completo y después borrar los pagos que no haya recibido el banco.

#### Ver procedimiento Muliix Borrar pagos <No funciona>
No se me hace correcto, por lo pronto complétalos como lo venias haciendo de forma manual y mañana este tema lo vuelvo a tocar con el Ing. Eduardo.

Eduardo.: No sería conveniente, porque al aplicar se envían correos
Rosario: A no, yo entendí que habían hecho el pago, pero entonces con que borren la autorización y vuelvan hacer su programa con eso
Eduardo: Rehacer el programa puede generar errores y es tardado. La solución más propia sería agregar un check para desmarcar lo que no se haya pagado. La vemos mas delante ¿va?
Rosario: ok

220907: Posiblemente después asignemos a Beto.
### Validación al Tipo de Cambio.
ID: 220525-C Mejora al Sistema.
Cuando no hay tipo de cambio permite realizar documentos, debe de impedir que se realicen documentos de marketing sin tipo de cambio y no que asuma que es 1.00

#### Validar que NO haya Dolar a 1
Correr consulta para checar que no se este dando ese problema, que por el momento esta controlado con adelantar la captura del tipo de cambio.

Select *
From OrdenesVenta where OV_MON_MonedaId = '1EA50C6D-AD92-4DE6-A562-F155D0D516D3' and OV_MONP_Paridad = 1
and OV_CodigoOV > 'OV00887'
Order By OV_CodigoOV

Estar al pendiente si nos topamos con otra Orden que sea Dólares y tenga tipo de cambio en 1 y generar relación de Excepciones con esta consulta

220630: Se encontró con las OV que se capturaron el 17 de Junio que estaban con tipo de cambio = 1, se le pidió a Juan que nos ayude con la captura del tipo de cambio.

220831: Pregunto Lizzbeth si ya se había corregido este problema y le conteste que se corrigió pero de nuestra parte que Sharon va adelantada con la captura de tipo de cambios pero por sistema aun puede existir ese problema.

### Estandarizar a 4 Decimales
ID: 220525-B Mejora del Sistema y Estandarizar a 4 decimales.
En modulo de conciliación ajustar a que solo se presenten 4 decimales y sea uniforme en todas las demás vistas, nuevo, inicio y totales.

## Pendientes a corto Plazo
### Validar Precios Compra <Excepción>
ID: 210615 Seguimiento Excepciones
Validar que estén vigentes (Linea) y que cuenten con predeterminado toda las lista de precios de proveedores:
Fecha	Sin Predet.	Fecha Vencimiento
211117	7	1
211222	6	4
220119	0	0
220209	43	0
220309	3	1
220406	4	0
220518	27	0
220803	5	0 (Yo asigne para ver que difícil es y creo se podría generar en el modulo de alertas a que te envié a lista de precios proveedores, filtrado sin predeterminado para que se le asigne ahí mismo el predeterminado, que aparece por omisión)

#### Validar si no hay faltantes de Omisión o fuera de validación

### Requisición por Máximos y Mínimos.
ID: 220427 Solicito Ing. Eduardo y Equipo de Control.
Establecer un mecanismo para requerir materiales de uso regular, para solicitar mediante Requisición por punto de Re orden. Por probar macro desarrollada, 220803 esperando comentarios.
#### Ver si hay cambios o se da por cerrada.
### Generar Macro Comparativa de LDM vs Consumos
ID: 220511-C Solicitado: Jazmín
220706: Ver como se calcula el Importe en la macro 36, para que este se pueda usar como reporte de lo que se encuentra cargado en ordenes en proceso.
220810: La esta usando Jazmín al parecer va bien, solo confirmar como lo calculo el importe para informar que puedan usarla como Inventario WIP cargado a las OT, = Capturado pero no se puede considerar como inventario WIP porque se tienen ordenes parciales entregadas al almacén.

Captura Cotizaciones <Diana>
220824: Pendientes de capturar cotizaciones se le pidió a Diana iniciara con las ultimas (24117 - 2437), próxima semana validar a Maribel como va con este asunto.
#### Problema con la Macro Borra Información <Guardado Aut – Vic>
A Diana le da el problema de que borra la información, Sugerí que trate de guardar primero antes de correr botón de subir, porque parece como que se traba y borra información.
#### Examen de esta Macro <Maribel>
220824: Jazmín no ha explicado esta macro a Maribel por que se tienen faltantes de captura de cotizaciones.

### Soporte a Nuevo Encargado de Almacén <Seguimiento>
ID: 220817-D Solicito: Ing. Eduardo Macias.
Soporte y supervision del nuevo Encargado del Almacén.
Generar usuario en Iteknia y generar Empleado y Usuario en Comercializadora.
774 Oswaldo Javier Segura. Contraseña: 774oswaldo en ambos sistemas.
Ya que primero quería que fuera con Jazz y con Sharon.
220831: Se comento algunos errores de traslados por ubicación que según Jazz se generaron y se le comento el problema de la cinta 01797 CINTA TRANSPARENTE este código estaba inactivo y se activo para que se terminen la existencia pasándola al otro código.

#### Como quedo el asunto de la Cinta 01797

### Manejo Macro 039, Complementos Nomina.
ID: 220817-F Solicito: 784 ELIZABETH ESTEFANY
Explicar funcionamiento para nuevos empleado y como quitar otros, traían problema con numero de empleado 93 en lugar de 093, quedo aclarado.
Comento el Ing. Eduardo que se agregue la pestaña de SGC.
#### Generar Pestaña SGC Macro 039 <Pendiente>

### Equipo ubicado en Costura <OK - ?>
ID:220824-B Ing. Eduardo, se valide el Equipo.
220824: Valide que se puede ingresar a Muliix y Reportik, lo realice con el Usuario 023 Jose con contraseña 023jose.
Me comento el ingeniero que seria con Alexander con contraseña 802alexander

220831: Que no se veía la pantalla, la cambiaron por una grande y si se ve??.

### Pago LayOut pagos rechazados <Reportik - Muliix>
Hola, buenas tardes olvide tocar este tema el día de ayer sigo teniendo el mismo problema para programar el pago de la nomina de otros bancos por layout

Ver con Sharon este Punto <Sharon>
Ya que si se esta queriendo usar el LayOut de santander para otros Banco no funciona ya que es exclusivo para pagos de Santander. Este tema quedo aclarado y es el punto que subi a Beto, sobre las retenciones de ISR.

#### Seguimiento a modificación de Programa de Pagos <Sharon>
Ver como le fue con las modificaciones de pagos a los programas desde Muliix no hacerlo por reportik.

### Relación de Bultos con Existencias <Espera Relación>
ID: 220831-A Solicitado por Ing. Eduardo Macias
Una relación de los bultos que aparecen como existencia y ver que tengan existencia de articulo se hizo la relación y se le envió al Ing. Para que me diga cuales marco como embarcados.

### Bultos en Vallarta <OK>
ID: 220331-B Solicitado por Ing. Eduardo Macias
De los bultos que se enviaron a Vallarta, solicitar a Lizz la relación de lo que tienen haya y después cambiar la localidad en la base de datos.
Me envió la relación 220901 y se aplica localidad en Vallarta.

### Duda respecto a los Lotes <OK>
ID: 220905-A: Pregunto Sharon Díaz.
Porque se generan muchos lotes por artículos ya que eso le causa problemas para asignar los materiales a Jazzmin. Explique donde surgen, en cada compra y que sirven para rastrear, cuando y a que costo se compro el articulo y a que productos se les asigno dicho material. Que ella le comenta a Jazz.

220907: Se explico el impacto que tienen los lotes y Jazz comento que lo que le detiene es la falta de las LDM. Eso lo debe insistir con los encargados de LDM.

### MACRO 023 RECIBO DE PRODUCION <Consulta para Cargar Macro>
ID: 220907-A Ing. Eduardo Macias. Para cubrir el reporte que llevaba Julio el cual lo hacia forma manual del Back Order.

### DIFERENCIA MACRO COMPARATIVO <OK>
ID: 220907-B Detectado por Jazzmin.
La diferencia es que en el total de Materiales y comparado con la carga individual de la Orden hay diferencia. El problema es que en la macro de comparativo no tome en cuenta la conversión de los dólares.

### ARTICULO SIN CANTIDAD DE CONVERSION
ID: 220907-C Corrección Detectado por otro proceso.
Elizabeth:
Hoy verificando una macro de Lista de Materiales salió muy elevado el costo, $ 258,461.19 por un sillón individual.

Tiene varias cosas que parecen estar mal en la captura pero uno de los materiales está mal registrado en los datos maestros.

En el código 13134 GRAPA BOSTITCH se capturó la cantidad de 250 ya que la unidad es por piezas pero el precio unitario está a $86.51 ya que no trae en la ficha de planeación la cantidad de piezas que trae la caja.
Me ayudas corrigiendo esa parte, agregando la equivalencia de las piezas que lleva la caja.

Quedo a tus órdenes y en espera de tu corrección.

### NOTAS CREDITO PONER TIPO CAMBIO <MULIIX ESPERA>
ID: 220907: Solicito Lizbeth de Ventas
Poner en alguna parte del documento de las Notas de Crédito poner el tipo de cambio con el que se hizo el documento, similar a las facturas porque este no lo traen y para validar tienen que ver en el XML.

## Pendientes para largo Plazo (ZF)
### Almacén Digital Ventas <Reportik – Iniciado>
ID: 211013-A Pendiente concluir iniciado por Juan Navarrete.
211111; Falta la consulta de Embarques y de Cotizaciones (Definir con Will, que las guarde y donde saco la relación OV->Cotización). Completarlas y enviarlas a Juan.

211124; Dijo Will. Serían OVD_COT_CotizacionId y OVD_COTD_CotizacionDetalleId todavía no los agrego al real ni al de pruebas pero así van a quedar

220506: Nicolas pregunto por nombre de las carpetas donde se almacenan los PDF
archivosOV	Documentos ventas
RequisicionesPDF	Documentos Compras
XML
FacturasProveedoresPDF

### Almacén Digital Compras <Reportik . Iniciado>
ID: 211013-B Pendiente concluir iniciado por Juan Navarrete.
VALIDAR SE CARGUEN REGISTROS SI DOCUMENTO COMO SON LOS RECIBOS DE OC Y DONDE SU DOCUMENTO ES LA MISMA OC.

220215: @Juan Navarrete
El modulo Digital SAC parece ya estar funcionando, lo pasamos a los usuarios para que nos den sus comentarios, falta solo cargar un documento, pero este aun esta en desarrollo en cuanto quede te digo para cargarlo a la consulta de carga de SAC.

El modulo de COMPRAS no muestra ningún link de las OC (tengo mis dudas de que realmente estén los documentos, mañana busco uno para tomarlo como referencia).
Lo que si es un problema, es que en la columna OC aparecen documentos como MPnnn en lugar de la OV.

### Módulo de Contabilidad <Para Integrar Almacén Digital>
ID: 211117-A MODULO DE CONTABILIDAD: Por movimientos del día ver que se generen las pólizas para que sean cargadas en Contpaqi.

211229: Preparar detalle de estos módulos. El del TXT de Beto y el visor por parte de Juan.

Definir como podría ser este modulo, para la generación de las pólizas, después para la validación y autorización y se tengan link para la consulta de los documentos en almacén digital.

### Almacén Digital SID
ID: 211013-C Proyecto iniciado pero incorrecto, no se pudo terminar.
220303: VALICACION AL SID:
Juan te paso los comentarios de esta primer versión.

DISEÑO:
supongo que a lo que te refieres con el error en el listado, te refieres a que tienes una columna de mas (Llave) y por eso los datos salen movidos y falta corregir las etiquetas de las columnas.

Y también te falta corregir los nombres de las columnas.

2.- La tabla sus columnas son AREA, OT, ARCHIVO 1, ARCHIVO 2, ARCHIVO 3, ARCHIVO 4, EDITAR (Botón, lleva a Captura pero con la información ya recargada del registro seleccionado).

INGRESAR DATOS:

Tome como ejemplo la OT02129 y se la cargue al Departamento 700--AZARET
Y de entrada mando este mensaje:

Cuando este mensaje no procede en esta OT ya que es una OT aun no esta cerrada, como que las condiciones te fallaron.

Te lo grafico para que sea mas claro:

Una vez seleccionado el archivo, no se ve muy claro el nombre del archivos, hace falta ampliar o una vez seleccionado el archivo quitar u ocultar el botón.

Validación de no generar Registros duplicados, se me paso comentarte que no podemos tener duplicados de las llave que sera nuestro indice de control, independientemente de los indices que tu generaste.

### Póliza TXT para Subir a Contpaq <Cambio – uso XML>
ID: 220209-A Mejora en sistema Reportik
A) En la Balanza de comprobación, generar una alarma que cuando entren al Historial les valide que todos los Clientes y Proveedores tengan asignado código Muliix (Agregar Nueva tabla con relación columnas a esta tabla[ID y Código, Cuenta Contable, Nombre de la Cuenta, Fecha Actualización] Una por cada sociedad), De no tenerlo enviar a una ventana emergente donde nos presente las cuentas contables y un botón para asignarle código Muliix una ves seleccionado comparar con la descripción del nombre primeros 15 caracteres y si es diferente hacer alerta de que no son iguales los nombre desea continuar, SI entonces guardar el ID y el numero del código.

220311; Lorena envió por correo ejemplos, mismos que le mande a Beto.

Validar creo que en la base de datos se guarda el sello de timbrado como ejemplo en Facturas FTR_UUID checar para ver que se relaciones con este numero en contpaq

### Relacionar Pólizas con Documentos MULIIX
ID: 220413-A Cruce para completar el expediente contable.
ANTES DE ESTO DEBEMOS TERMINAR CON ALMACEN DIGITAL Y SE INTEGREN REGISTROS QUE NO TENGAN REPORTES COMO SON EL CASO DE RECIBOS DE OC. Que si se generan pólizas pero no se genera Documento o su documento es la OC.

Pólizas en ContPaq que se manejan

INGRESOS
DIARIOS
COMPRAS
GASTOS
VENTAS
OTROS
EGRESOS
PAGOS
TRANSFERENCIAS
CHEQUE
CARGOS

### Desarrollo MRP Compras ITK
ID: 220518 Solicita Ing. Eduardo Macias.
Generar un MRP para calcular información de las necesidades de acuerdo al programa de producción y que incluya el calculo de materiales de Máximos y Mínimos por PR. El Gurú (Maestro Espiritual de Compras).

### Gerencia-les Ventas <Reportik – Contabilidad>
ID: 210615 Solicitado: Ing. Eduardo Macias.
Para ir pensando en como seria la tabla para la captura de los datos Gerenciales de las ventas le pedí a Claudia que si me podría adelantar un avance de lo que llevaba.
210630: Que hoy por la tarde me enviá avance para poder ir diseñando la tabla de las ventas y definir como serian los reportes. Ya lo tengo en la carpeta de Gerenciales.
210714: Diseño de tabla, puede ser Ejercicio_id, Grupo_id, Mes_01, .., Mes_12

220406: Aquí también manejar el presupuesto de ventas por meses. Tener Histórico y presupuesto mensual.

### Gerencia-les Impuestos <Reportik>
ID: 210616 Solicitado: Ing. Eduardo Macias.
Proyecto Reporte Gerencial de impuestos, Lorena envió un reporte de los impuestos, valide con ella como seria el proceso y en definitiva seria una captura por declaración presentada y pagada, con esto tengo la idea de que se capturaría y como integro la tabla de captura.
210630: El reporte, totales por rubro, solo total por mes.

### Costo de lo Producido, Cierre de OT <Estabilice Proceso>
ID: 210616 Solicito: Ing. Eduardo Macias.
Para el proyecto de Costo de lo Producido; Pregunte a Julio como va con el cierre de OT costeadas y si el reporte le era suficiente, me comento que va algo retrasado con capturas, le pedí que me comente como le sale el costeo y si modifico el costo Variable y me dice que si lo dejo a 0.001 porque en cero le manda error.
Según veamos avance de este costeo vamos fincando las bases para el Costeo de lo Producido y poder compararlo con Costo de los Vendido.
210929; Me comenta Julio que ya van varias ordenes cerradas por Costo para poder validar.
### Seguimiento Especial de Materiales Requeridos <Manejo Alertas>
ID: 220511-A Ing. Eduardo Macias.
Definir un modulo para el seguimiento de los materiales especiales, que por OT (Proyecto) saber de los materiales especiales si ya se utilizo en la OT, si hay existencia, si esta pedido y cuando llega o si no esta pedido.

Determinar como definir primero que materiales serian posiblemente sea usar Ciclo y lo que sea A se maneje para estos materiales y lo que sea B Por Punto de Re-orden y C solo casos especiales no muy importantes.

Que debe ser mas especifica, ejemplo ver que se aplique seguimiento sobre OC. O algo así. Y aparezca en seguimiento de excepciones.

### Excepción SIN Tiempo de Entrega <Manejo M&M>
ID: 220622-A Excepcion para seguimiento de Compras.
También tomar en cuenta sin TIEMPO DE ENTREGA 220622.
Consulta que defina que PT tienen artículos en precio de compra cero, ya sea porque no lo tienen o porque no se les puso proveedor.
Y esto se le reporte a … Elizabeth ???

-- Determinar Materiales que no tienen tiempo de Entrega
Select	ART_CodigoArticulo as CODIGO
        , ART_Nombre as NOMBRE
        , Convert(Decimal(28,2), ART_NoDiasAbastecimiento) AS DIA_ABS
from Articulos
Where ART_Activo = 1 and (ART_NoDiasAbastecimiento = 0 or ART_NoDiasAbastecimiento is null)

Establecer un valor mínimo para poner como omisión.

### Permisos MULIIX Restauración <Aun no veo como>
ID: 220105-A Ing. Eduardo Macias.
Algo a pasado que se pierden los permisos, buscar una forma de tener los permisos respaldados para cuando se pierdan restaurarlos. Por lo pronto se dejo un Permiso con Permisos y a todos los demás se quito la opción de permisos. Dar seguimiento y generar Restauración.
220628: Siguen apareciendo problemas con esto, estudiar la manera de tener una tabla máster y de ahí actualizar las tablas de Iteknia, Comer y QA. Estar al pendiente de los nuevos ítems en el menú.
220803: Identificar los ítems que no se manejan como NA para rápido ver que no deben estar en los menú.

### Inventario de Bultos compara Artículos <Excepción>
ID: 210730-A Mejora del Sistema, Alerta al almacenista.
Falta validar físicamente, para ajustar los bultos en sistema.
210811; Al parecer todo va bien, esperamos que baje el inventario de PT para hacer una nueva validación con Bultos. Preparar una posible auditoria para Bultos vs Artículos, en cuanto este estable. Agregar a Excepciones.

### Solicitudes en Transito <Excepción – Mientras Maribel>
ID: 220301-A Mejora del Sistema, Alerta a Control de Piso.
Reporte de solicitudes en transito, debe quedar todo aplicado antes de irse el almacenista. No se realizan en tiempo y forma.
220406: 10 Traslados pendientes del día 06 hacia atrás.
220803: Traslados pendiente de Julio y principios de agosto. Ver para incluir e las excepciones.
220810: Se reporto a Juan este problema. El 22 de Julio se hizo dos surtidos de solicitud de Traspaso, al parecer una de ellas no se visualizo y a la fecha no se visualiza en el móvil para recibirlo
Como puedo hacer para que ya no se me presente en el reporte de traslados, de la existencia ya realizaron un ajuste, solo necesitamos que no este como pendiente recibirlo..
220817: Juan reporto que quito las de estatus canceladas por usuario y ya no apareció.
220824: Se asigno a Maribel para que este cuidando y que no quede ninguna abierta.
#### Validar seguimiento <3 registros>

### Empleados Inactivos, Sin fecha de Baja <Excepción>
ID: 220706-A Mejora del sistema Excepciones.
Realizar validación de Empleados que se marcan como Inactivos y no tienen fecha de baja y tampoco se cambio a NO REPORTA.

### Artículos Fabricados sin Ruta <Excepción – Generar consulta>
ID: 220706 Mejora sistema Excepción
Generar Excepción para indicar que artículos les falta ruta de fabricación y LDM.

### Tienda de APP, <Ing Cargue - MI NOMINA Y FOTIK>
Buenas tardes.

Estuve revisando la parte para subir las aplicaciones a la tienda y son mas campos y datos de los que pense, asi que creo que lo mas facil va a ser que el señor Eduardo entre y los llene. La cuenta con la que esta registrado su apple id, que vendria siendo eduardo.iteknia@gmail.com, tiene acceso al portal donde se manipula todo eso.

El link al que tendria que acceder es el siguiente:

https://appstoreconnect.apple.com

Despues de ingresaria a la parte de Apps, se veran listadas las dos aplicaciones que hasta ahorita se tienen. Se selecciona la cual se va a llenar la informacion y se deben llenar las secciones que vienen marcadas en la ultima captura de pantalla que le envio.

### Modulo captura tiempo Reconocimiento Facial <Eduardo>
ID: 220519: £ CAPTURA DE TIEMPOS (FACIAL)
Lalo:
Buenas tardes, un gusto saludarte y preguntarte sobre una locura.
El modulo de captura de tiempos, que realiza el personal, hay forma que para registrarse el empleado lo puedan hacer con reconocimiento facial, ademas de como se tiene actualmente.
En pocas palabra que abran el sistema pongan la geta y les permita capturar sus tiempo.
Me comentas que se puede hacer de eso, que se necesita a groso modo, para verlo con Eduardo y luego te digo para que nos lo cotices.

### Traslados y Back Order <Móvil – Eduardo>
ID: 211124 El modulo de traslados se realice mediante móvil
Aplicación APP para realizar los traslados de las ordenes de producción para actualizar el Back Order.

### Control de Ingresos, Reconocimiento Facial <Marcos ver sugerencia>
ID: 210901-A Ing. Eduardo, un modulo muy fresón.
220209: Lalo: no sabe que podría sugerir, lo único que comenta es que el aparato. “Nada mas que se asegure que si se pueda sacar información para conectarla con otros sistemas y con eso nosotros nos encargamos del resto” Se le pedirá al Ing. Marco vea una sugerencia.

Guia para Presentar Proyectos.
Tipos de propuestas de proyectos según ASANA
1. Solicitada
2. No solicitada
3. Informal (comento el cliente de forma informal)
4. Renovación (Sugerencia de un proyecto para mejorar)
5. Seguimiento (Recordatorio)
6. Complementaria (Similar a Seguimiento)

Pasos para redactar la propuesta de un proyectos
1. Escribir un resumen ejecutivo. Describe brevemente lo que vendrá.
2. Explicar el contexto del proyecto. Explicar problema con todos los detalles.
3. Presentar Solución. Describe como llegaran a la solución.
4. Definir los Objetivos y entregables. Identifica cuales son los entregables.
5. Enumera los recursos necesarios. Calcula presupuesto del proyecto.
6. Formula una conclusion. Reafirma tu caso de confianza.

El tema sobre el punto de los impuestos para OC y para las facturas a proveedor es que tenemos proveedores que les hacemos Ordenes de Compra y que sus facturas traen retenciones de impuestos como es el caso de los maquinadores.

Tenemos el caso del PRO0127 RODOLFO MEDINA GUEVARA

Y para Ordenes de Compras no contamos con el apartado de cargar retenciones solo el IVA, lo mismo pasa en las Facturas de Proveedores.

http://192.168.0.19:8085/home#compras/ordenCompra

Por lo tanto al mandarse la factura en base a esta orden de compra no trae los impuestos completos.

Podría ser que si este corregido pero no alcanzo a detectar como actualizar la información.

Quedo en espera de sus comentarios.

Atentamente
Ing. Vicente Cueva Ramirez.

Tonalá, Jalisco. miércoles 14 de septiembre de 2022